ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

## НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

15 ноября 2013 года								            № 19 (э)

На изменения в муниципальную программу «Об энергосбережении и повышении уровня энергетической эффективности Надеждинского муниципального района на 2011-2014 год», утвержденные постановлением администрации Надеждинского муниципального района № 1277 от 26.09.2013 года

1. Общие положения.

Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении уровня энергетической эффективности Надеждинского муниципального района на 2011-2014 год» (далее Программа) подготовлена Контрольно-счетной комиссией Надеждинского муниципального района на основании  п. 2 ст. 157  Бюджетного кодекса  Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устава Надеждинского муниципального района, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной комиссии Надеждинского муниципального района, утвержденного решением Думы Надеждинского муниципального района от 15.12.2011 г. № 385.

Для подготовки заключения использованы следующие  нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон №131-ФЗ);

- Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Устав Надеждинского муниципального района (далее - Устав района);

- Положение о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Надеждинского муниципального района № 1160 от 28.08.2013 года (далее – порядок  разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ).

Программа представлена в Контрольно-счетную комиссию по запросу 15 октября 2013 года с документами,  частично подтверждающими суммы необходимых бюджетных ассигнований и являющиеся финансово-экономическими обоснованиями.

В процессе проведения экспертизы измененной Программы были проанализированы следующие вопросы:

- корректность предлагаемых изменений (отсутствие изменений программы «задним числом»);

- логичность предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий в новом варианте программы; согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов);

- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность предлагаемых мер);

- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, отмеченных ранее по результатам экспертизы муниципальной программы.

2. Заключение.

Постановлением администрации Надеждинского муниципального района № 1522 от 31.12.2010 года утверждена муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и повышении уровня энергетической эффективности Надеждинского муниципального района на 2011-2014 год»  (далее -  Программа).

В данную Программу в течение 2011-2012 годов постановлениями администрации Надеждинского муниципального района неоднократно вносились изменения.

Программа реализуется на  территории Надеждинского муниципального района на протяжении уже  3-х лет, при этом  показатели эффективности составили:

- за 2011 год – 4 балла;

- за 2012 год – 3,5 балла.

Постановлением администрации Надеждинского муниципального района № 1277 от 26.09.2013 года, в Программу предлагается внести изменения в раздел «Объемы и источники финансирования». За счет средств бюджета Надеждинского муниципального района  предполагается финансирование  мероприятий на сумму 22743,58 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год – 8477,0 тыс. рублей;

- 2012 год – 6306,58 тыс. рублей;

- 2013 год – 3595,0 тыс. рублей;

- 2014 год – 4365,0 тыс. рублей.

В предыдущей редакции Программы сумма финансирования  мероприятий за счет средств местного бюджета составляла 18883,58 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год – 8477,0 тыс. рублей;

- 2012 год – 6306,58 тыс. рублей;

- 2013 год – 3363,0 тыс. рублей;

- 2014 год – 465,0 тыс. рублей.

Соответственно, общая потребность в финансовых ассигнованиях увеличена на 3860,0 тыс. рублей.

Установлены расхождения в Программе по показателям 2011 и 2012 годов, а именно:

А) Сумма бюджетных ассигнований 2011 года, утвержденная решением Думы Надеждинского муниципального района от 23.12.2010 года № 305 «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2011 год» (в последней редакции) на исполнение мероприятий Программы составила 8342,0 тыс. рублей, тогда как паспортом утверждено 8477,0 тыс. рублей, а  исполнение составило 8237,6 тыс. рублей.

Б) Сумма бюджетных ассигнований 2012 года, утвержденная решением Думы Надеждинского муниципального района от 27.12.2011 года № 396 «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2012 год» (в последней редакции) на исполнение мероприятий Программы составила 3920,0 тыс. рублей, тогда как паспортом утверждено 6306,58 тыс. рублей, а  исполнение составило 3920,0 тыс. рублей.

Контрольно-счетной комиссией установлено, что оценка эффективности Программы произведена на основании показателей, утвержденных решением о бюджете и показателей исполнения бюджета, тогда как оценивать эффективность Программы следует по показателям, утвержденным паспортом.

В мероприятия Программы 2013 года также внесены изменения -  сумма уменьшена на 40,0 тыс. рублей по ГРБС Управлению культуры на основании ходатайства, в связи со сложившейся экономией бюджетных средств при проведении мероприятия «замена оконных конструкций».

Изменения 2014 года произведены путем увеличения бюджетных ассигнований за счет бюджета района на 3900,0 тыс. рублей и составят 4365,0 тыс. рублей и коснулись следующих мероприятий:

- по мероприятию «утепление зданий, замена оконных конструкций» в общем сумма увеличена на 2400,0 тыс. рублей, в том числе:

- Управлению образования увеличены на 2500,0 тыс. рублей;

- Управлению культуры уменьшены на 100,0 тыс. рублей.

2) 	добавлено финансирование мероприятия «замена электропроводки» на  сумму 1830,0 тыс. рублей  ГРБС Управлению образования;

3)	исключено мероприятие «применение альтернативных источников энергии» на сумму 330,0 тыс. рублей.

Согласно пп.7.7 раздела 7 Программы,  органы местного самоуправления ежегодно проводят корректировку планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации. Отметим, что при изменении перечня мероприятий, увеличении сумм бюджетного финансирования, как правило, должны уточняться и целевые показатели. Однако, за весь период реализации Программы, учитывая неоднократные внесения изменений в неё, разработчиками ни разу не вносились соответствующие изменения  в целевые (индикативные) показатели и ожидаемые результаты, что указывает на возможность внутренних противоречий в новом варианте программы. Отсутствует расчет целесообразности предлагаемых изменений (потенциальной эффективности предлагаемых мер).

В качестве финансово-экономических обоснований представлен расчет установки 80 пластиковых окон и замены электропроводки в отдельных помещениях в 10 образовательных учреждениях.

Финансово-экономические расчеты по замене электропроводки ничем не обоснованы. Представленный локальный ресурсный смет расчет на ремонт внутренних сетей освещения на сумму 100,0 тыс. рублей (без названия объекта) не является обоснованием.

Начиная с реализации Программы (2011 год) финансово-экономическая экспертиза проекта Программы, а также внесений изменений в неё в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, ни разу не проводилась по причине того, что в нарушение ст. 9 п. 2 пп. 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ, ст. 9 п. 1 пп. 7 Положения о Контрольно-счетной комиссии  проект Программы администрацией Надеждинского муниципального района в Контрольно-счетную комиссию не представлялся.

3. Выводы.

Проанализировав представленную Программу, Контрольно - счетная комиссия считает, что она должна быть доработана с  учетом замечаний, отраженных в данном заключении в части касающейся корректировки планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы.

Аудитор  Контрольно-счетной комиссии		                           Е.А. Аносова