ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнения мероприятий Программы социально-экономического развития Надеждинского муниципального района на 2011-2015 годы

за 2013 год

На территории Надеждинского муниципального района действует Программа социально-экономического развития Надеждинского муниципального района на 2011-2015 годы, утвержденная решением Думы Надеждинского муниципального района от 26.04.2011 №343.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 179) предусматривает разработку и реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ за счет средств местного бюджета.

В условиях дотационности бюджета муниципального района, недостаточности собственных доходов на реализацию всех вопросов местного значения и полномочий по решению этих вопросов реализация  муниципальных и ведомственных целевых программ - один из самых эффективных методов использования бюджетных средств и прозрачности бюджета.

В 2013 году в Надеждинском муниципальном районе действовало 22 муниципальные и ведомственные целевые программы, из них 17 программ с финансированием из бюджета Надеждинского муниципального района. Муниципальные и ведомственные целевые программы включены в Программу социально-экономического развития Надеждинского муниципального   района  на 2011-2015 годы.

На реализацию муниципальных программ на 2013 год в бюджете муниципального района утверждено 53,2 млн. руб., в том числе:

- на образование – 30,9 млн. руб. (58,1%),

- на  физкультуру и спорт – 16,7 млн. руб. (31,4%),

- на решение иных социальных вопросов – 5,6 млн. руб. (10,5%).

По состоянию на 01.01.2014  исполнение составляет 49,05 млн. руб. (92,1%):

- образование – 28,3 млн. руб., выполнение 91,6%;

- физкультуру и спорт – 16,6 млн. руб., выполнение 99,4%;

- на решение иных социальных вопросов – 4,1 млн. руб., выполнение 73,2%.

Освоение денежных средств, выделенных на реализацию муниципальных целевых программ, проходило через процедуру Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», что в свою очередь оказывало определенные трудности при выполнении мероприятий программ.

В 2013 году на реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития Надеждинского муниципального района на 2011-2015 годы за счет всех источников привлечено 215,86  млн. руб., в том числе за счет:

- федерального бюджета – 1,752 млн. руб. (0,8%),

- краевого бюджета – 70,50 млн. руб. (32,7%),

- бюджета муниципального района – 49,05 млн. руб. (22,7%),

- бюджетов поселений – 21,07 млн. руб. (9,8%),

- собственных средств организаций – 19,57 млн. руб. (9,1%),

- кредитов банка – 18,0 млн. руб. (8,3%),

- прочих источников – 35,92 млн. руб. (16,6%).

В 2013 году освоено 49,3% денежных средств, запланированных на выполнение мероприятий  Программы социально-экономического развития Надеждинского муниципального района на 2011-2015 годы.

На реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района направлено 22,7% денежных средств всех источников финансирования. Почти все расходы бюджета муниципального района направлены на социальную сферу (образование – 57,6%, физическую культуру – 33,8%, иные социальные программы – 8,4%). Это связано с реализацией таких мероприятий, как капитальный ремонт образовательных учреждений, ремонт детских садов и школ муниципального района, организация отдыха и занятости детей в каникулярное время, реконструкция стадиона «Юбилейный» в с. В-Надеждинское.

Подпрограмма 1 «Развитие промышленности»

Легкую промышленность на территории района представляет ООО «Морское снабжение». Данная организация постоянно внедряет в производство новые прогрессивные технологии, применяет новую технику, модернизирует  производственные мощности. Построены новые современные цеха по производству сетей и плетеных канатов, весь процесс автоматизирован, дисплейное управление процессами  производства. Светлые, оборудованные  кабинеты для административных работников, созданы бытовые условия для работников предприятия. Предприятие производит продукцию для внутреннего рынка Российской Федерации и экспорта. ООО «Морское снабжение» и на его базе созданное предприятие ООО «Тавричанская сетевязальная фабрика» и в дальнейшем будут наращивать свои производственные мощности. С этой целью в  2013 году ООО «Морское снабжение» взят  кредит в размере 18,0 млн. рублей для пополнения оборотных средств (траловая нить, гранула полипропилена и полиэтилена и пр.).  Капитальные вложения для строительства и приобретения основных средств  для расширения производства в размере 15,21 млн. руб. осуществлялись за счет собственных средств предприятия.

Подпрограмма 2 «Агропромышленный комплекс»

В 2013 году ОАО «Птицефабрика «Надеждинская» было запланировано 40,0 млн. руб. собственных средств на строительство и оборудование котельной и 15,0 млн. руб.  на реконструкцию очистных сооружений. Данные мероприятия не были выполнены из-за отсутствия денежных средств на выполнение работ таких крупных объектов. В 2013 году ОАО «Птицефабрика «Надеждинская» после реконструкции и установки нового оборудования был сдан в эксплуатацию цех по выработке сухого меланжа. Расходы на введение нового цеха в работу составили 2,98 млн. руб.

КФХ «Щурова Т.В.» и КФХ «Фокин В.Н.» в 2013 году планировали строительство и реконструкцию животноводческих помещений на сумму 3,0 млн. руб. собственных средств и 1,3 млн. руб. кредиты банка.  Но КФХ «Щурова Т.В.» прекратило свою деятельность, а КФХ «Фокин В.Н.» в связи с финансовыми трудностями строительство и реконструкцию животноводческих помещений не осуществлял.

В 2013 году на приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и   КФХ  муниципального района направлено собственных средств на сумму 1,38 млн. руб.

КФХ «Подковрин Е.Л.» и КФХ «Левашова О.А.» приобретено по 1 трактору в лизинг на сумму 1,76 млн. рублей, ИП ГКФХ «Меньщикова С.А.» приобретена сельскохозяйственная техника на сумму 0,55 млн. руб.

В 2013 году денежные средства на подъем залежных земель из федерального и краевого бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям Надеждинского муниципального района не выделялись.

Подпрограмма 3 «Генеральные планы поселений»

В 2013 году Тавричанским сельским поселением  произведены расходы по разработке генерального плана Тавричанского сельского поселения и правил землепользования в сумме 0,58 млн. руб., из них средства краевого бюджета – 0,52 млн. руб., средства бюджета поселения – 0,06 млн. руб.

Подпрограмма 4 «Реконструкция и капитальное строительство»

В 2013 году проведено:

- Возврат ранее перепрофилированных дошкольных образовательных учреждений для использования их по прямому назначению (капитальный ремонт здания бывшего дошкольного учреждения, по адресу: п. Новый, ул. Первомайская, 33) на сумму 4,83 млн. руб., при плане – 5,27 млн. руб. Бюджетные средства освоены не в полном объеме в связи с не подписанием акта выполненных работ на капитальный ремонт.

- Капитальный ремонт кровли  ДОУ №1на сумму 1,37 млн. руб., при плане – 1,38 млн. руб. Экономия бюджетных средств  связана с проведением аукциона при размещении муниципального заказа.

Реконструкция стадиона «Юбилейный» в с. В-Надеждинское на сумму 28,66 млн. руб. (краевой бюджет – 12,86 млн. руб., районный бюджет – 15,8 млн. руб.), при плане – 52,6 млн. руб. (краевой бюджет – 36,8 млн.руб., районный бюджет – 15,8 млн.руб.).  Районные бюджетные средства освоены в полном объеме.   Краевые бюджетные средства выделены в объеме 34,9 %  от предусмотренных по программе   в виду не своевременного предоставления подрядчиком ООО «БК групп» актов выполненных работ по строительству футбольного поля, беговых дорожек. Неисполненные бюджетные обязательства 2013 года перенесены на 2014 год.

- В 2013 году на выполнение  муниципальных программ по переселению граждан сельских поселений из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы предусмотрено - 54,06 млн. руб., выделено 26,87 млн. руб. (49,7%), в том числе:

- за счет средств  краевого бюджета – 9,95 млн. руб.,

- за счет средств бюджета сельских поселений – 2,17 млн. руб.,

- прочие (Фонд ЖКХ) – 14,75 млн. руб.

Фактически в 2013 году на реализацию данной муниципальной программы израсходовано 20,77 млн. руб., что составило  77,3% от выделенной суммы. В Надеждинском сельском поселении освоение денежных средств составило 100%, в Тавричанском сельском поселении освоено 54,9%, подрядчику произведена выплата аванса, в Раздольненском  сельском поселение – 0%, так как денежные средства поступили в конце декабря 2013 года.

В 2013 году не выполнены запланированные в Программе социально-экономического развития Надеждинского муниципального района на 2011-2015 годы следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации и строительство водовода для обеспечения качественной питьевой водой жителей микрорайонов «Силикатный», «Даманский» на территории Раздольненского сельского поселения (подключение к водоводу «Пушкинская депрессия»),   (краевой бюджет – 57,1 млн. руб., бюджет Раздольненского сельского поселения – 0,9 млн. руб.). Для подготовки проектно-сметной документации на строительство водовода необходимы технические условия на подключение к магистральной сети водовода «Пушкинская депрессия», но водовод «Пушкинская депрессия» не функционирует и точка подключения не определена. В настоящее время решается вопрос обеспечения качественной питьевой водой жителей микрорайона «Силикатный» п. Раздольное путем строительства современной высокотехнологичной станции водоснабжения (обезжелезивания) Весь микрорайон «Силикатный»,  включая население и особо социально-значимые объекты, обеспечены водой из 3-х скважин поймы реки Раздольная в полном объеме, однако, содержание железа превышает установленные нормы. Согласно протоколу лабораторных исследований №5 от 16.01.2012, вода не соответствует  нормативным требованиям по показателям: вкус, запах, цветность, мутность, железо общее превышено более чем в 10 раз допустимой величины и другие показатели. В 2013 году зарегистрировано право собственности на земельный участок под проектирование и строительство станции обезжелезивания площадью 2250 м2, заключен договор на проведение лабораторных испытаний проб воды, разработано техническое задание на строительство станции очистки воды, рассмотрены варианты о существующих методах очистки воды, продолжается работа с проектными институтами;

- разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений на территории Раздольненского сельского поселения (бюджет Раздольненского сельского поселения - 1,4 млн. руб., краевой бюджет - 12,6 млн. руб.);

В 2013 году проведена организационная работа по подготовке материалов к проектированию очистных сооружений;

- реконструкция футбольного поля в п. Тавричанка (бюджет сельского поселения        0,663 млн. руб.), невыполнение  за счет отсутствия денежных средств;

- реконструкция стадиона в п. Раздольное (бюджет сельского поселения - 3,5 млн. руб.), решен организационный вопрос - зарегистрировано право собственности на земельный участок под проектирование и строительство стадиона в п. Раздольное площадью 23710 м2;

- строительство многофункциональных спортивных площадок в населенных пунктах      п. Раздольное и п. Тавричанка (бюджеты  сельских поселений - 0,526 млн. руб.). В 2014 году запланировано строительство многофункциональной спортивной площадки  п. Тавричанка на базе СОШ №4, в 2015 году – в п. Раздольное на базе СОШ №10. Предусмотрено субсидирование из краевого бюджета.

- строительство крытого рынка в п. Раздольное (прочие – 1,5 млн.руб.);

- строительство центрального парка отдыха в п. Раздольное (краевой бюджет – 1,35 млн. руб.,  бюджет сельского поселения - 0,15 млн. руб.);

- строительство водоохранных зон Давыдовском водохранилище п. Тавричанка (краевой бюджет – 2,0 млн. руб., бюджет сельского поселения – 0,55 млн.руб.). Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием средств для софинансирования расходов из краевого бюджета;

- проектирование и строительство очистных сооружений в Надеждинском сельском поселении (краевой бюджет – 75,73 млн. руб., бюджет сельского поселения – 2,27 млн. руб.). В декабре 2013 года заключен муниципальный контракт по результатам проведенного аукциона в электронной форме на топографо-геодезические изыскания для проектирования и строительство очистных сооружений.

Всего на вышеуказанные мероприятия  Подпрограммы 4 «Реконструкция и капитальное строительство» в отчетном периоде  направлено 61,73 млн. руб., что составляет 22,2% от запланированных средств, в том числе:

- средств бюджета муниципального района – 22,0 млн. руб. (98,0% от запланированных средств из бюджета муниципального района);

- средств краевого бюджета – 22,81 млн. руб. (11,2% от запланированных средств из краевого бюджета);

- средств бюджета сельских поселений – 2,17 млн. руб. (15,2% от запланированных средств из бюджета сельских поселений);

- за счет собственных средств собственников помещений – 14,75 млн. руб. (39,8% от запланированных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ).

Подпрограмма 5  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

На реализацию мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году направлено 28,284 млн. руб. (44,8% от запланированных средств), в том числе: из краевого бюджета – 5,07 млн. руб.,  из бюджетов сельских поселений – 2,04 млн. руб., за счет средств организаций, оказывающих услуги электроснабжения, – 21,17 млн. руб.

Выделенные денежные средства направлены:

- на капитальный ремонт и реконструкцию  инженерных сетей теплоснабжения, замена оборудования инженерной инфраструктуры направлено 4,3 млн. руб., при плане – 12,3 млн. руб., в том числе:

- средств краевого бюджета – 2,9 млн. руб. (28,3% от запланированных средств из краевого бюджета);

- средств бюджета сельских поселений – 1,35 млн. руб. (67,5% от запланированных средств из бюджета сельских поселений).

- на капитальный ремонт и реконструкция  инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, замена оборудования инженерной инфраструктуры направлено 4,15 млн. руб., при плане – 25,98 млн. руб., в том числе:

- средств краевого бюджета – 2,12 млн. руб. (9,4% от запланированных средств из краевого бюджета);

- средств бюджета сельских поселений – 2,03 млн. руб. (58,2% от запланированных средств из бюджета сельских поселений);

- на мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилого фонда направлено 0,02 млн. руб. средств бюджета сельских поселений,02 млн. руб.;

- на мероприятия по организации  электроснабжения поселений направлено 21,17 млн. руб. (88,6% от запланированных средств)

В рамках данной подпрограммы в Надеждинском сельском поселении в соответствии с выделенными средствами, предусмотренными программой "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Надеждинского сельского поселения  на 2014-2016 годы» проведены работы по замене подпиточных  насосов на котельной №17,сетевого насоса  на котельной № 2 и насосов на котельной № 15,  проведена изоляция тепловых труб в с. Кипарисово.

По программе «Капитальный ремонт, модернизация, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения» проведены:

-работы по замене дымососа на котельной № 1, проведена диагностика дымовых труб на котельных № 20 п. Рыбачий, № 28 п. Морской;

-ремонт водопроводной сети по ул. Центральная в п. Зима Южная;

-разработка схемы водоснабжения, водоотведения Надеждинского сельского поселения (бюджет сельского поселения – 1,0 млн. руб.);

-разработка схемы теплоснабжения Надеждинского сельского поселения (бюджет сельского поселения  – 0,41 млн. руб., краевой бюджет  - 0, 046 млн. руб.).

В 2013 году в Тавричанском сельском поселении мероприятия по капитальному ремонту  инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и замена оборудования инженерной инфраструктуры осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 1,72 млн. руб. и средств краевого бюджета  в сумме 0,95 млн. руб.

Выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт наружной сети водопровода по ул. Зеленая п. Девятый Вал в сумме  0,07млн. руб.;

- капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от ул. Тавричанская до         ул. Приморская  на сумму  2,05 млн. руб.;

- капитальный ремонт колодцев холодного водоснабжения – 0,11 млн. руб.;

- капитальный ремонт скважины Давыдовского подземного водозабора – 0,1 млн. руб.;

- капитальный ремонт системы канализации по ул. Квартальная п. Тавричанка – 0,04 млн. руб.;

Администрацией Тавричанского поселения произведены работы по капитальному ремонту и реконструкции инженерных сетей теплоснабжения, замене оборудования за счет средств местного бюджета на сумму 0,26 млн. руб.:

- капитальный ремонт теплотрассы от котельной № 24 п. Тавричанка – 0,08 млн. руб.;

- приобретен котел водогрейный – 0,18 млн. руб.

В Раздолненском сельском поселении исполнение подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» осуществлялось за счет средств краевого бюджета  в сумме 3,71 млн. руб. и средств бюджета поселения  в сумме 0,865 млн. руб..

Произведены работы по капитальному ремонту и реконструкции инженерных сетей теплоснабжения, замене оборудования за счет средств краевого бюджета на сумму 2,539 млн. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 0,28 млн. руб.

Мероприятия по капитальному ремонту  инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и замена оборудования инженерной инфраструктуры осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 0,583 млн. руб. и средств краевого бюджета – 1,172 млн. руб.

На организацию электроснабжения населения муниципального района организациями, обслуживающими электрические сети, в 2013 году направлено собственных  средств в сумме  21,17 млн. руб., при плане – 23,4 млн. руб., выполнение составило – 90,5%.

Подпрограмма 6 «Благоустройство территории муниципального района»

На реализацию мероприятий по благоустройству в 2013 году направлено 27,51 млн. руб. (121,7% от запланированных средств), в том числе: из краевого бюджета – 15,96 млн. руб., из районного бюджета – 0,73 млн. руб., из бюджетов поселений – 10,82 млн. руб.

В 2013 году проведено:

- содержание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального района, на сумму 0,733 млн. руб., при плане – 0,824 млн. руб.;

- капитальный ремонт и содержание внутрипоселковых дорог на сумму 22,88 млн. руб., при плане – 17,19 млн. руб.;

- благоустройство территории Надеждинского сельского поселения на сумму 3,25 млн. руб., при плане – 2,74 млн. руб.

- благоустройство территории Тавричанского сельского поселения на сумму 0,64 млн. руб., при плане – 0 млн. руб.

Из бюджетов сельских поселений запланировано направить 14,82 млн. руб., направлено – 10,82 млн. руб. (73,0%),  из  краевого бюджета – 6,98 млн. руб., факт – 15,96 млн. руб. (в 2,3 раза больше), из районного бюджета – 0,73 млн. руб., факт – 0,82 млн. руб. (89,0%).

В рамках данной подпрограммы Надеждинским сельским поселением на капитальный ремонт и содержание внутрипоселковых дорог Надеждинского сельского поселения направлено 12,34 млн. руб.,  из них субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных  обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в сумме 6,98 млн. руб.,  и средств сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог в границах Надеждинского сельского поселения на 2013 год» в сумме 5,36 млн. руб. Проведен ремонт дорог по ул. Строителей (0,6 км), от ул. Р.Дрегиса до ул. Соснина (0,116 км), по ул. Пушкина (250 п.м.),  ул. Нагорная , 50 лет Октября, ремонт тротуара по ул. Р.Дрегиса в с. Вольно-Надеждинское, и в п. Новый по ул. Молодежная (0,65 км), пер. Цветочный (0,4 км), пер. Дальний (0,14 км), ул. Бархатная (1,1 км), пер. Ягодный (0,14 км).

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Надеждинского сельского поселения»  выделено 3,25 млн. руб., при плане – 2,74 млн. руб., выполнение составило 118,6%.

Администрацией Тавричанского сельского поселения в 2013 году произведен капитальный ремонт дорог (протяженность 0,888 км) по ул. Приморская, Квартальная, Суханова - Озерная п. Тавричанка на сумму 4,87 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 3,87 млн. руб., за счет средств бюджета поселения – 1,0 млн. рублей.

В Тавричанском сельском поселении по разделу «Благоустройство» произведены расходы:

- уборка несанкционированных свалок в сумме  - 0,4 млн. руб.;

- вывоз несанкционированных свалок в сумме – 0,12 млн. руб.;

- обрезка сухих деревьев в сумме – 0,02 млн. руб.;

- обкос травы в местах общего пользования в сумме – 0,05 млн. руб.;

- приобретение дорожных знаков в сумме – 0,03 млн. руб.;

-  приобретение хозяйственных товаров для проведения субботников – 0,02 млн. руб.

Администрацией Раздольненского сельского поселения в 2013 году произведен капитальный ремонт  и содержание внутрипоселковых дорог на сумму 5,68 млн. руб., при запланированном – 5,69 млн. руб. (99,8%), из них субсидии из краевого бюджета – 5,11 млн. руб., и средств сельского поселения – 0,57 млн. руб.

Подпрограмма 7 «Противопожарная безопасность объектов муниципальных учреждений»

На реализацию мероприятий противопожарной безопасность объектов муниципальных учреждений в 2013 году запланировано направить 5,7 млн. руб., направлено 5,2 млн. руб. (91,2%)

Из районного бюджета на реализацию муниципальной программы «Противопожарная безопасность объектов муниципальных учреждений на 2011-2015 годы» направлено 5,1 млн. руб., при плане – 5,5 млн. руб. (92,7%). Недоиспользование бюджетных средств сложилось за счет экономии денежных средств при проведении конкурса  по размещению технологического оборудования местной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Из бюджетов сельских поселений на приобретение технических средств  оповещения и пожарную безопасность направлено 0,1 млн. руб., при плановых показателях 0,13 млн. руб.

Подпрограмма 8 «Инвентаризация земель»

На реализацию мероприятий по инвентаризации земель в 2013 году из бюджета Надеждинского сельского поселения направлено 0,52 млн. руб., при плане - 1,0 млн. руб. (52%). Надеждинским сельским поселением денежные средства направлены на формирование земельных участков под многоквартирными домами согласно муниципальной целевой программе "Оформление технической документации на объекты муниципальной собственности, включая формирование земельных участков под ними, а также оформление земельных участков под многоквартирными жилыми домами расположенными на территории Надеждинского сельского поселения на 2012-2014годы".

Из бюджета Тавричанского сельского поселения и Раздольненского сельского поселения денежные средства на реализацию данных мероприятий не направлялись.

Подпрограмма 9 «Образование»

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Образование»  в 2013 году направлено 34,85 млн. руб. (143,9% от запланированных средств), в том числе: из краевого бюджета 25,76 млн. руб., из районного бюджета – 8,9 млн. руб.

На развитие сети дошкольного образования из районного бюджета  направлено 2,88 млн. руб., при плане – 2,87 млн. руб. (100,3%). Денежные средства направлены на ремонт дошкольных образовательных учреждений Надеждинского муниципального района в сумме 2,28 млн. руб., открытие дополнительных групп в действующих дошкольных учреждениях – 0,6 млн. руб.

На развитие сети общего образования направлено 28,6 млн. руб., при плане –17,79 млн. руб. (в 1,6 раза больше), в том числе из краевого бюджета – 24,02 млн. руб., при плане – 12,14 млн. руб. (почти в 2 раза больше), из районного бюджета  направлено 4,58 руб., при плане – 5,65 млн. руб. (81,1%).

Денежные средства направлены на:

- приобретение школьных автобусов на сумму 2,58 млн. руб. из краевого бюджета по программе «Модернизация региональных систем общего образования»,

- ремонт  в образовательных учреждениях Надеждинского муниципального района в сумме 3,3 млн. руб. из районного бюджета по Ведомственной целевой программе «Развитие и укрепление  материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений  Надеждинского муниципального района на 2013-2015 годы»

- приобретение школьной мебели, соответствующей возрастным особенностям детей, на сумму 0,596 млн. руб. из краевого бюджета,

- создание материальной и учебно-методической базы для перехода на ФГОС на сумму 1,543 млн. руб. из краевого бюджета,

- информатизацию образовательных учреждений в сумме 0,2445 млн. руб. из районного бюджета и 0,57 млн. руб. из краевого бюджета по ВЦП «Информатизация муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района на 2013-2015 годы»,

- организацию горячего питания учащихся 1-4 классов в сумме 5,3 млн. руб. из краевого бюджета.

На развитие воспитательной работы (Ведомственная целевая программа «Детство» на 2011-2015 годы) из районного бюджета  направлено 0,3 млн. руб., при плане – 0,3 млн. руб. (100%).

На организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время (Ведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  Надеждинского муниципального района в  каникулярное время») направлено 3,1 млн. руб., при плане – 3,1 млн. руб. (100,0%), из районного бюджета  направлено 1,743 млн. руб. (исполнение 100%), из краевого бюджета – 1,355 млн. руб. (исполнение 100%).

Подпрограмма 11 "Культура"

В 2013 году на капитальный ремонт учреждений культуры и библиотек направлено 3,77 млн. руб., при плане – 4,1 млн. руб. (92%),  из краевого бюджета направлено -0,072 млн. руб. (2,1%), из бюджетов сельских поселений – 3,698 млн. руб., при плане – 0,68 млн. руб. Надеждинским сельским поселением произведена реконструкция кровли ДК п. Новый на сумму 3,57 млн. руб. за счет средств бюджета сельского поселения по ДЦП программе "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Надеждинского сельского поселения  на 2014-2016 годы».

Тавричанским сельским поселением произведен ремонт библиотеки на сумму 0,112 млн. руб. за счет средств бюджета сельского поселения.

Подпрограмма 12 "Физкультура и спорт"

На реализацию мероприятий по физкультуре и спорту в 2013 году направлено 1,16 млн. руб. (исполнение 122,1%), в том числе: из районного бюджета – 0,85 млн. руб., из бюджетов поселений – 0,31 млн. руб.

Денежные средства направлены на проведение спортивно-массовых мероприятий районного уровня в сумме 0,85 млн. руб. (исполнение 100,0%) из районного бюджета. Надеждинским сельским поселением денежные средства из бюджета сельского поселения в сумме  0,31 млн. руб. направлены на приобретение спортивного инвентаря, проведений турниров и соревнований, утвержденных ведомственной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Надеждинского сельского поселения на 2013г».

Подпрограмма 13 "Молодежная политика"

Данная подпрограмма включают в себя мероприятия:

- Муниципальная программа «Надеждинский район без наркотиков на 2011-2015 годы». На реализацию мероприятий направлено 0,044 млн. руб. из районного бюджета (исполнение 100%).

- Ведомственная целевая программа «Организационно-воспитательная работа с молодежью в Надеждинском муниципальном районе на 2013-2015 г.г.». На реализацию мероприятий по программе  направлено 0,386 млн. руб. при плане 0,573 млн. руб. Денежные средства использованы не в полном объеме за счет:                                                                                                         - предоставления победителям конкурса «Ученик года» счета на бесплатное обучение в высшем учебном заведении Приморского края в сумме 0,096 млн. руб., по программе -  0,18 млн. руб.(экономия);

- по статье «предоставление именных грантов главы администрации Надеждинского муниципального района талантливым детям» денежные средства в сумме  0,088 млн. руб. не были израсходованы, ввиду того, что на именной грант главы администрации Надеждинского муниципального района была предоставлена заявка на участие в данной программе учащейся Детской школы искусств, не проживающей на территории Надеждинского муниципального района, что противоречит Положению о предоставлении именных грантов.

- Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов в сферу образования Надеждинского муниципального района на 2012-2015 годы». На реализацию мероприятий направлено 0,013 млн. руб. из районного бюджета (исполнение 7,1%). В программе не выполнены мероприятия:                                                                                                                                 - компенсация финансовых затрат найма жилого помещения молодому специалисту муниципального образовательного учреждения Надеждинского муниципального района (0,12 млн. руб.), ввиду отсутствия договоров по найму жилья;

- проведение конкурса «Молодой специалист года» (0,05 млн. руб.), ввиду отсутствия заявок на участие в конкурсе (была подана 1 заявка)

На реализацию мероприятий по молодежной политике направлено 0,443 млн. руб. из районного бюджета (исполнение 55,4%).

Подпрограмма 14 "Иные муниципальные программы"

Мероприятия данной подпрограммы включают в себя мероприятия:

- МП «Повышение безопасности дорожного движения  в НМР  на 2013-2017 годы». На реализацию мероприятий направлено 0,072 млн. руб. из районного бюджета (исполнение 100%).

- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Надеждинском муниципальном районе на 2013-2015 годы». На реализацию мероприятий направлено 2,352 млн. руб. (исполнение 100%), в том числе: из федерального бюджета – 1,752 млн. руб., из краевого бюджета – 0,3 млн. руб., из районного бюджета – 0,3  млн. руб.

- ВЦП «Развитие муниципальной службы в администрации Надеждинского муниципального района  и структурных подразделениях администрации Надеждинского муниципального района на 2013-2015 годы». На реализацию мероприятий направлено 0,076 млн. руб. из районного бюджета (исполнение 89,4%), экономия сложилась за счет снижения стоимости обучения согласно  договору.

- МП «Почетный гражданин Надеждинского муниципального района на 2013-2015 годы». На реализацию мероприятий направлено 0,31 млн. руб. из районного бюджета (исполнение 91,2%), недоиспользование денежных средств образовано ввиду смерти трех Почетных жителей Надеждинского района.

- МП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Надеждинском муниципальном районе на 2011-2013 годы». На реализацию мероприятий запланировано 0,2 млн. руб. из районного бюджета, но денежные средства не были использованы, ввиду выполнения мероприятия «внедрение автоматизированной системы предоставление муниципальных услуг в электронном виде» за счет денежных средств администрации Приморского края в рамках Соглашения (договора) между Департаментом связи и массовых коммуникаций  администрации Приморского края и ООО «Ростелеком».

- МП «Об энергосбережении и повышении уровня энергетической эффективности  НМР на 2011-2014 годы». На реализацию мероприятий направлено 3,757 млн. руб. из районного бюджета (исполнение 99,8%).

Денежные средства направлены:

- установка энергосберегающих ламп и светильников на сумму   0,525 млн. руб.;

- утепление зданий, замена оконных конструкций  на сумму   3,16 млн. руб.;

- замена электропроводки  на сумму   0,072 млн. руб.

Кроме того, Надеждинским муниципальным районом проведены следующие мероприятия, не вошедшие в Программу социально-экономического развития Надеждинского муниципального района на 2011-2015 годы.

1) Администрацией Тавричанского сельского поселения в 2013  по программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тавричанского сельского поселения» оплачены услуги по разработке схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, разделов схем теплоснабжения Тавричанского сельского поселения на сумму  0,44 млн. руб. за счет средств бюджета сельского поселения.

2) В 2013 году ОАО «Птицефабрика «Надеждинская» после реконструкции и установки нового оборудования сдан в эксплуатацию цех по выработке сухого меланжа. Расходы на введение нового цеха в работу составили 2,98 млн. руб. собственных средств организации.

3) Принятые и неисполненные обязательства 2012 года:

3.1. Капитальный ремонт кровли и установка ограждения СОШ №4                       п. Тавричанка на сумму 2,55 млн. руб.;

3.2. Ремонт туалетов в МБОУ СОШ №9 с. Кипарисово – 0,117 млн. руб.;

3.3. Возврат ранее перепрофилированного здания ДОУ, расположенного по адресу: п. Новый, ул. Первомайская, 33, для использования его по прямому назначению (включая проект) – 3,68 млн. руб.

На реализацию мероприятий, не вошедших в Программу социально-экономического развития Надеждинского муниципального района на 2011-2015 годы, направлено 9,77 млн. руб., в том числе:

- из районного бюджета – 6,35 млн. руб.

- из бюджетов сельских поселений – 0,44 млн. руб.

- собственные средства предприятий – 2,98 млн. руб.