ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2014 года			                       				№ 782

с. Вольно-Надеждинское

Об утверждении  муниципальной  программы

«Обеспечение инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района, на 2015-2017 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Приморского края от 08.11.2011 №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Приморского края» на 2013-2017 годы», Уставом Надеждинского муниципального района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района»,  в целях повышения качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории Надеждинского муниципального района, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»  (прилагается).

2. Начальнику финансового управления администрации Надеждинского муниципального района (Брагина) предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы».

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района (Мурзова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая слава».

4. Отделу по информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Щурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района          Корчагина С.Д.

Глава администрации Надеждинского

муниципального района					           	                    А.Н. Губарев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Надеждинского муниципального района

от  14.11.2014 № 782

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района

на 2015-2017 годы»

с. Вольно-Надеждинское

2014 год

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района, на 2015-2017 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Устав Надеждинского муниципального района. 3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 4. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 5. Закон Приморского края от 08.11.2011 №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». 6. Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края». 7. Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы». 8. Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района» |
| Заказчик Программы | Администрация Надеждинского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района |
| Соисполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечение администрации Надеждинского муниципального района |
| Цель Программы | Повышение качества и условий жизни семей, имеющих трех и более детей, проживающих на территории Надеждинского муниципального района |
| Задачи Программы | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования Программы (в текущих ценах каждого года) | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 163483,0 тыс. руб.: 2015 год – 8934,0 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 1934,0 тыс. руб., бюджет Надеждинского муниципального района – 7000,0 тыс. руб.; 2016 год - 70549,0 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 38908,6 тыс. руб., бюджет Надеждинского муниципального района – 31640,4 тыс. руб.; 2017 год - 84000,0 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 42000,0 тыс. руб., бюджет Надеждинского муниципального района – 42000,0 тыс. руб. Предусмотрено софинансирование муниципальной программы из краевого бюджета: 1) в размере 70% расходных обязательств муниципального образования на обеспечение транспортной инфраструктуры согласно государственной программе Приморского края «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па; 2) в размере 50% расходных обязательств муниципального образования на обеспечение инженерной инфраструктуры согласно государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации муниципальной программы доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан на территории Надеждинского муниципального района, увеличится с 0 % в 2015 году до 100 % в 2017 году. |
| Сроки реализации Программы | 2015 - 2017 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Важнейшим целевым индикатором Программы является: 1. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района. 2. Доля земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | 1. Контроль над реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы градостроительства и архитектуры. 2. Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия

Программы

Задача по обеспечению земельных участков, предоставляемых (предоставленных) многодетным семьям, инженерной и транспортной инфраструктурой при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных      образований определена  Указом Президента Российской Федерации    от   07.05.2012  №  600  «О мерах  по обеспечению  граждан   Российской    Федерации    доступным и  комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

На территории Приморского края предоставление земельных участков многодетным гражданам осуществляется в соответствии с Законом Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» (далее – Закон Приморского края № 837-КЗ).

В соответствии с Законом Приморского края № 837-КЗ формирование и предоставление земельных участков многодетным гражданам на территории края осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края (администрациями муниципальных районов и городских округов).

С целью реализации Закона Приморского края № 837-КЗ администрацией Надеждинского муниципального района сформировано три территории с 181 земельным участком:

- Территория в п. Мирный – п. Морской – 41 земельный участок,

- Территория в с. Нежино – 73 земельных участка,

- Территория с. Кипарисово – 67 земельных участков.

По результатам жеребьевок предоставлено 155 участков (на территории в               п. Мирный – п. Морской Надеждинского сельского поселения 39 земельных участков, на территории с. Кипарисово Надеждинского сельского поселения 52 земельных участка, на территории в  с. Нежино    Раздольненского сельского поселения 64 земельных участка). В реестр граждан, имеющих трех и более детей, по состоянию на 01.11.2014 включено 195 семей.

Обеспеченность бесплатными земельными участками семей, имеющих трех и более детей, по Надеждинскому муницпальному району составляет 79,5%.

Анализ данных показывает, что обеспеченность земельных участков инженерной инфраструктурой составляет 0%, в том числе:

- электроснабжение – 0 %;

- водоснабжение – 0 %;

- водоотведение – 0 %;

Предоставленные (предоставляемые) земельные участки на территории Надеждинского муниципального района не имеют подъездных автомобильных дорог, что делает практически невозможным осуществление жилищного строительства на этих участках.

Значительные затраты при строительстве жилого дома  многодетные    семьи   понесут   при  подключении жилого дома к инженерной инфраструктуре.

Учитывая, что почти 90% многодетных семей являются малообеспеченными, при получении многодетной семьей земельного участка для индивидуального жилищного строительства при отсутствии необходимой инженерной инфраструктуры создает большие трудности по его застройке. Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей, требует программно-целевых действий.

С целью обеспечения предоставляемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой возникла необходимость разработки муниципальной программы.

Данная муниципальная программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению территорий для индивидуального жилищного строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Программы обусловлена тем, что проблемы в сфере жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, а также связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы и формирования условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

Наиболее вероятными рисками, связанными с программно-целевым методом, которые могут повлиять на достижение цели Программы при реализации мероприятий Программы, являются:

- изменение федерального законодательства в области обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, на основании которого реализуются мероприятия Программы;

- невыполнение или выполнение не в полном объеме строительными организациями обязательств по договорам строительного подряда, что приведет к срыву сроков выполнения инвестиционных проектов;

- недостаточность финансирования из местного и краевого бюджетов.

- нестабильная ситуация в обществе, сокращение доходов населения и, как следствие, снижение доходной части местного бюджета.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Основной целью Программы является повышение качества и условий жизни семей, имеющих трех и более детей, проживающих на территории Надеждинского муниципального района.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующую задачу - обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района

- Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

3.1. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы определяется целевым индикатором: доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района.

3.2. Целевые индикаторы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы - 100% обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой  земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей.

Ожидаемый конечный результат планируется достичь, привлекая денежные средства из бюджета Надеждинского муниципального района и краевого бюджета.

4. Сроки реализации Программы

4.1. Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2015-2017 годы.

1 этап – разработка проектов планировки территории п. Морской,                       с. Кипарисово, с. Нежино в сумме 11187,0 тыс. руб. в 2015 - 2016 годах.

2 этап – разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам     п. Морской, с. Кипарисово и с. Нежино в  2015-2016 годах в сумме 13910,0 тыс. руб., в том числе:

- выполнение инженерных изысканий для проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории п. Морской,  с. Кипарисово, с. Нежино в сумме 5000, тыс. руб.,

- экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в сумме 1000,0 тыс. руб.,

- разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры к земельным участкам     п. Морской,         с. Кипарисово и с. Нежино в сумме 4222,0 тыс. руб.,

- разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства транспортной инфраструктуры к земельным участкам     п. Морской,     с. Кипарисово и с. Нежино в сумме 3688,0 тыс. руб.

3 этап - Строительство и ввод в эксплуатацию объектов транспортной  инфраструктуры п. Морской,   с. Кипарисово, с. Нежино в 2016 году в сумме 29786,0 тыс. руб.;

4 этап - Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры п. Морской в 2016 году в сумме 24600,0 тыс. руб.

5 этап - Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры с. Кипарисово, с. Нежино в 2017 году в сумме 84000,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Программы 163483,0 тыс. руб.

- Перечень основных мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков исполнения, объемов финансирования и исполнителей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятий, в том числе по годам (тыс. руб.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1. Получение предварительных технических условий на подключение земельных участков к сетям инженерной инфраструктуры |
| 1.1. | Получение предварительных технических условий на подключение к сетям электроснабжения | - | - | - | Финансирование не предусмотрено | ГиА АНМР |
| 1.2. | Получение предварительных технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | - | - | - | Финансирование не предусмотрено | ГиА АНМР |
| 1.3. | Получение предварительных технических условий на отвод поверхностных вод | - | - | - | Финансирование не предусмотрено | ГиА АНМР |
| 2. Разработка проектов планировки и межевание территории |
| 2.1. | п. Морской | 3263,0 | - | - | бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 2.2. | с. Кипарисово | 2209,0 | 1054,0 | - | бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 2.3. | с. Нежино | - | 4661,0 | - | бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 2 | 5472,0 | 5715,0 | - |  |  |
| 3. Разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры |  | 3262,542 |
| 3.1 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства сетей электроснабжения п. Морской п. Кипарисово с. Нежино | 203,0 - - | - 199,0 204,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей водоснабжения и сетей водоотведения п. Морской п. Кипарисово с. Нежино | 1124,0 - - | - 1235,0 1257,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
| 3.3 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий: п. Морской - 16 га п. Кипарисово - 35 га с. Нежино - 60 га | выполнены - - | - 630,0 1050,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 3.4 | Выполнение инженерно-геологических изысканий: п. Морской - 6 бурок по 5 метров п. Кипарисово -12 бурок по 5 метров с. Нежино - 8 бурок по 5 метров | 420,0 - - | - 840,0 560,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 3.5 | Выполнение инженерно-гидрологических изысканий: п. Морской-16 га п. Кипарисово – 35 га с. Нежино -60 га | 500,0 - - | - 500,0 500,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 3.6 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий п. Морской п. Кипарисово с. Нежино | 200,0 - - | - 350,0 450,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 3 | 2447,0 | 7775,0 | - |  |  |
| 4. Разработка и утверждение проектно-сметной документации подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам |
| 4.1 | п. Морской (41 зем. участок) | 1015,0 | - | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | п. Кипарисово (67 зем. участков) |  | 1523,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | с. Нежино (73 зем. участков) |  | 1150,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 4 | 1015,0 | 2673,0 | - |  |  |
| 5. Строительство и ввод в эксплуатацию подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам |
| 5.1 | п. Морской | - | 6082,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 5.2 | п. Кипарисово | - | 11862,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 5.3 | с. Нежино | - | 11842,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 5 | - | 29786,0 | - |  |  |
| 6. Строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры |
| 6.1 | п. Морской | - | 41х600,0 =24600,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
| 6.2 | п. Кипарисово | - | - | 67х600,0 =40200,0 | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
| 6.3 | с. Нежино | - | - | 73х600,0 =43800,0 | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
|  | Итого по разделу 6 | - | 24600,0 | 84000,0 |  |  |
|  | Всего по годам, в том числе: разработка проектов планировки и межевания территории инженерная инфраструктура транспортная инфраструктура | 8934,0 5472,0 2447,0 1015,0 | 70549,0 5715,0 32375,0 32459,0 | 84000,0 - 84000,0 - | 163483,0 11187,0 118822,0 33474,0 |  |

Сокращенные обозначения:

Отдел   градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района –

ГиА АНМР,

Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района – ОЖО АНМР,

Краевой бюджет – КБ

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации мероприятий Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Программе.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование бюджету Надеждинского муниципального района на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления или уже выделенных в собственность многодетным семьям, в целях индивидуального жилищного строительства на территории Надеждинского муниципального района.

Право в получении субсидий из краевого бюджета имеют муниципальные образования, имеющие муниципальные программы по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей, и финансовое обеспечение работ за счет средств местного бюджета в объемах, достаточных для выполнения работ по обеспечению земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом субсидии.

Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется в два этапа.

На первом этапе субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований в размере 30% от утвержденного Администрацией Приморского края размера субсидий на разработку проектно-сметной документации, субсидий на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (далее - авансовые платежи)

На втором этапе остаток субсидий перечисляется в бюджеты муниципальных образований на основании предоставления документов в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой, утвержденным постановлением администрации Приморского края от 14.04.2014 года №133-па, и постановлением Приморского края от 14.04.2014 №134-па «О внесении изменений в постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключаемого между департаментом и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение 20 дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Субсидии, не использованные органами местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году или использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в краевой бюджет в порядке, определяемом департаментом финансов Приморского края.

Администрация Надеждинского муниципального района организует реализацию Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в пределах средств, аккумулированных в бюджете Надеждинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период:

- разработка проектов планировки и межевания территории;

- проектирование и строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство;

- проектирование и строительство инженерной  инфраструктуры на земельных участках, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство.

С учётом выделенных на реализацию в текущем году бюджетных ассигнований, уточняют целевые показатели и затраты по выбранным к реализации отдельных программных мероприятий, определяют состав участников и координирует их действия. Выявляют отклонение фактических результатов от плановых, устанавливают причины и определяют меры по их устранению.

Реализация Программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

7. Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Общий объем финансовых средств, источников финансирования из бюджетов всех уровней необходимых для реализации Программы:

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Разработка проектов планировки и межевание территории | всего | 5472,0 | 5715,0 | - | 11187,0 | 2015-2016 |
|  |  | КБ | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет АНМР | 5472,0 | 5715,0 |  | 11187,0 |  |
| 2. | Разработка и утверждение ПСД для строительства инженерной инфраструктуры | всего | 2447,0 | 7775,0 | - | 10222,0 | 2015-2016 |
|  |  | КБ | 1223,5 | 3887,5 | - | 5111,0 |  |
|  |  | бюджет АНМР | 1223,5 | 3887,5 | - | 5111,0 |  |
| 22.1 | Выполнение инженерных изысканий | всего | 920,0 | 4080,0 | - | 5000,0 | 2015-2016 |
|  |  | КБ | 460,0 | 2040,0 | - | 2500,0 |  |
|  |  | бюджет АНМР | 460,0 | 2040,0 | - | 2500,0 |  |
| 22.2 | Разработка и утверждение ПСД для строительства инженерной инфраструктуры | всего | 1327,0 | 2895,0 | - | 4222,0 | 2015-2016 |
|  |  | КБ | 663,5 | 1447,5 | - | 2111,0 |  |
|  |  | бюджет АНМР | 663,5 | 1447,5 | - | 2111,0 |  |
| 32.3 | Экспертиза ПСД и результатов инженерных изысканий | всего | 200,0 | 800,0 | - | 1000,0 | 2015-2016 |
|  |  | КБ | 100,0 | 400,0 | - | 500,0 |  |
|  |  | бюджет АНМР | 100,0 | 400,0 | - | 500,0 |  |
| ё 3. | Разработка и утверждение ПСД подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам | всего | 1015,0 | 2673,0 | - | 3688,0 | 2015-2016 |
|  |  | КБ | 710,5 | 1871,1 | - | 2581,6 |  |
|  |  | бюджет АНМР | 304,5 | 801,9 | - | 1106,4 |  |
| 4. 4 | Строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры | всего | - | 24600,0 | 84000,0 | 108600,0 | 2016-2017 |
|  |  | КБ | - | 12300,0 | 42000,0 | 54300,0 |  |
|  |  | бюджет АНМР | - | 12300,0 | 42000,0 | 54300,0 |  |
| 5. | Строительство и ввод в эксплуатацию подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам | всего | - | 29786,0 | - | 29786,0 | 2016 |
|  |  | КБ | - | 20850,0 | - | 20850,0 |  |
|  |  | бюджет АНМР | - | 8936,0 | - | 8936,0 |  |
|  | Всего по Программе | всего: | 8934,0 | 70549,0 | 84000,0 | 163483,0 | 2015-2017 |
|  |  | КБ | 1934,0 | 38908,6 | 42000,0 | 82842,6 |  |
|  |  | бюджет АНМР | 7000,0 | 31640,4 | 42000,0 | 80640,4 |  |

Примечание:

ПСД - проектно-сметная документация

7.2. Предусмотрено софинансирование муниципальной    программы из краевого бюджета:

1) в размере 70%  расходных обязательств муниципального  образования на обеспечение дорожной инфраструктуры согласно государственной программе Приморского края «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па;

2)  в размере 50%  расходных обязательств муниципального  образования на обеспечение инженерной инфраструктуры согласно государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Приморского края» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па.

7.3. Объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению на основе анализа полученных результатов, возможностей бюджета Надеждинского муниципального района, Соглашений с администрацией Приморского края для получения субсидий из краевого бюджета.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения

8.1. Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы градостроительства и архитектуры.

8.2. Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района. Отдел градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района:

8.2.1. Обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы.

8.2.2. Осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы и эффективным использованием финансовых средств.

8.2.3. Ежеквартально отчитывается перед заместителем главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы градостроительства и архитектуры, о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств.

8.2.4. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.

8.2.5. В конце финансового года представляет отчет в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района о выполнении программных мероприятий (в соответствии с постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района») и сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме, согласно приложению №2  к настоящей Программе.

8.3. Соисполнители Программы:

8.3.1. Ежеквартально представляют отчет о ходе выполнения Программы в отдел градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района.

8.3.2. Ежегодно уточняют, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.

8.4. В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств отдел градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района  и отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района  ежеквартально     предоставляет    в   Департамент     дорожного хозяйства Приморского   края   и Департамент градостроительства Приморского края информацию о   ходе   реализации   программных  мероприятий,  а  также  о  финансировании  и  освоении  бюджетных  средств,  выделяемых  на реализацию Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

9.1. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Подпрограммы.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Подпрограмм используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 №1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов и иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий  подпрограммы.

## Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется по методике в соответствии с  Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 №1160.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Подпрограммы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Надеждинского муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Подпрограмм может являться основанием для принятия администрацией Надеждинского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограмм, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

Сведения об оценке эффективности реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год предоставляется по форме, согласно приложению №2 к настоящей Программе.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района готовит заключение об эффективности реализации Подпрограммы и направляет его в администрацию Надеждинского муниципального района с приложением формы согласно приложению №3 к настоящей Программе.

9.2. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение качества и условий жизни семей, имеющих трех и более детей, проживающих на территории Надеждинского муниципального района.

Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Год реализации целевой программы | 2014 год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1. Доля земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района. | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 2. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района. | % | 0 | 22,7 | 100,0 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Оценка основных целевых индикаторов

муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | 1. Доля земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района. | % |  |  |  |  |
| 2 | 2. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района. | % |  |  |  |  |

Приложение №3 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снижена |  |  |