ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 марта 2015 года			с. Вольно-Надеждинское				№ 33

Об утверждении  муниципальной  программы

«Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением  Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы, Уставом Надеждинского муниципального района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района»,  в целях обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей Надеждинского муниципального района, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации Надеждинского муниципального района (Брагина) предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района (Мурзова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая слава».

4. Отделу по информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Щурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района          Кузенко Б.А.

Глава администрации Надеждинского

муниципального района						                    А.Н. Губарев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Надеждинского муниципального района

от  ____________  № ________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

с. Вольно-Надеждинское

2015 год

Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 5. Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы». 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы». 7.Устав Надеждинского муниципального района. 8. Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района» |
| Заказчик Программы | Администрация Надеждинского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района |
| Соисполнитель Программы | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района Управление муниципальным имуществом Надеждинского муниципального района |
| Цель Программы | 1. Повышение качества жизни населения Надеждинского муниципального района. 2. Повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района. |
| Задачи Программы | 1. Увеличение количества муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения Надеждинского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям. 2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района. 3. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям Надеждинского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования Программы (в текущих ценах каждого года) | Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и бюджета Приморского края. Общий объем финансирования Программы составляет 90861,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 30666,2 тыс. руб., 2016 год – 32595,0 тыс.руб., 2017 год – 27600,0 тыс. руб. Объем средств бюджета Надеждинского муниципального района на финансирование Программы –20470,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 8431,8 тыс. руб.; 2016 год – 6519,0 тыс.руб. 2017 год – 5520,0 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 70390,4тыс. руб., в том числе: 2015 год – 22234,4 тыс. руб. 2016 год – 26076,0 тыс.руб. 2017 год – 22080,0 тыс. руб. Предусмотрено софинансирование муниципальной программы из краевого бюджета в размере 80% расходных обязательств муниципального образования на строительство водопроводной сети п. Новый - с. В-Надеждинское и проектирование и строительство очистных сооружений в п. Раздольное согласно поручению Губернатора Приморского края Миклушевского В.В. по итогам рабочей поездки в Надеждинский муниципальный район 28 июля 2014 года. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Приобретение 7 ед. резервного оборудования (насосы) на водозаборные скважины. 2. Строительство 1 объекта очистных сооружений. 3. Обеспечение централизованным водоснабжением 475 домохозяйств Надеждинского муниципального района. 4. Увеличение протяженности магистрального водовода Надеждинского муниципального района на 4,5 км 5. Увеличение протяженности уличной водопроводной сети Надеждинского муниципального района на 5,3 км. 6. Бурение 2-х скважин п.Раздольное |
| Сроки реализации Программы | 2015 - 2017 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1. Приобретение резервного оборудования на водозаборные скважины, ед. 2. Увеличение количества построенных очистных сооружений, ед. 3. Количество домохозяйств, дополнительно обеспеченных централизованным водоснабжением, ед. 4. Увеличение протяженности магистрального водовода Надеждинского муниципального района, км. 5. Увеличение протяженности уличной водопроводной сети Надеждинского муниципального района, км. 6. Увеличение количества скважин п.Раздольное, ед. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы жизнеобеспечения. Текущее управление и контроль реализации мероприятий Программы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. |

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия

Программы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, а также Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ, основными целями развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры являются: реконструкция системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, в том числе на основе государственно-частного партнерства, внедрение в коммунальном секторе энерго- и ресурсосберегающих технологий, развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение населения качественной питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, а также рациональное использование природных водных источников, для целей питьевого водоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011            № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям. Поэтому обеспечение населения качественной питьевой водой входит в число приоритетов социально-экономического развития Надеждинского муниципального района. Ее решение позволит обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения и продолжительности жизни жителей Надеждинского муниципального района.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры городского округа является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство (далее-ЖКХ) Надеждинского муниципального района характеризует:

- высокий уровень износа основных транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие, в некоторых случаях, до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

На территории Надеждинского муниципального района находится:

- 914 многоквартирных домов, в том числе 319 домов без блокированной застройки;

- 40 котельных, в т.ч. 32 муниципальных;

- 215 источников водоснабжения, в том числе 47 скважин, 1 водохранилище, 37 водоразборных колонок.

- 40,9 км сетей теплоснабжения, из них требуют замены 6,7 км сетей;

- 282,4 км сетей электроснабжения, из них требуют замены 66,18 км;

- 141 км сетей водоснабжения, из них требуют замены 94,1 км сетей водоснабжения;

- 67,02 км сетей водоотведения, 17,34 км которых также требуют замены.

Ежегодно по ремонтным программам предприятиями ЖКХ Надеждинского муниципального района производится реконструкция и замена вышедшего из строя и устаревшего оборудования, производятся ремонты и замена инженерных коммуникаций.  Тем не менее, данных мер не достаточно. Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет около 50%. Фактические потери тепловой энергии в сетях достигают 30%. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования.

Неблагополучное состояние подземных водных источников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водных источников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными. Отсутствие очистки питьевой воды в п. Раздольное, а также недостаточная протяженность сетей водоотведения и  отсутствие очистки сточных вод на большинстве объектов водопроводно-канализационного хозяйства Надеждинского муниципального района является одной из основных проблем, требующих немедленного решения.

Кроме того, остро стоит проблема с водоснабжением населения, проживающего в  южной части с. В-Надеждинское.  Жители в течение нескольких лет пользуются колодцами, которые находятся в аварийном состоянии. Строительство новой водопроводной сети  п. Новый - с. В-Надеждинское позволит обеспечить услугами центрального водоснабжения около 475 хозяйств. Строительство водопроводной сети п. Новый - с. В-Надеждинское включено в перечень поручений Губернатора Приморского края Миклушевского В.В. по итогам рабочей поездки в Надеждинский муниципальный район 28 июля 2014 года.

Для приведения коммунальных объектов Надеждинского муниципального района в надлежащее техническое состояние с учетом внедрения инновационных решений и современных энергоэффективных технологий необходимы значительные объемы финансовых средств. Так для строительства системы водоотведения из сети коллекторов на станцию очистки сточных вод Северного района г. Владивостока, расположенную на полуострове Де-Фриз потребуется около порядка 330 млн. руб.

При этом при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса действуют ограничения. Необходимо также учитывать, что в тарифе отсутствует инвестиционная составляющая.

Реализация вышеуказанных проектов позволит оперативно и эффективно снизить напряженную водохозяйственную обстановку, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на территории Надеждинского муниципального района.

Решение проблемы улучшения функционирования муниципальных инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района необходимо решать в рамках муниципальной программы, которая будет предусматривать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития страны, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Принятие программы обусловлено также необходимостью:

1) предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Надеждинского муниципального района;

2) предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса Надеждинского муниципального района;

3) повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества;

4) модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципального образования с целью  эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата.

Учитывая критическое состояние инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района, социальную направленность модернизации инженерных систем, следует отметить, что решение данной проблемы возможно при привлечении субсидий Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов ЖКХ Надеждинского муниципального района. Средства бюджетов всех уровней и привлеченные субсидии Приморского края будут направлены на комплексный подход к решению задач выполнения работ по модернизации и реконструкции инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального район.

Наиболее вероятными рисками, связанными с программно-целевым методом, которые могут повлиять на достижение цели Программы при реализации мероприятий Программы, являются:

- изменение федерального законодательства в области обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, на основании которого реализуются мероприятия Программы;

- невыполнение или выполнение не в полном объеме строительными организациями обязательств по договорам строительного подряда, что приведет к срыву сроков выполнения инвестиционных проектов;

- недостаточность финансирования из местного и краевого бюджетов.

- нестабильная ситуация в обществе, сокращение доходов населения и, как следствие, снижение доходной части местного бюджета.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

2.1. Главные цели Программы:

2.1.1. Повышение качества жизни населения Надеждинского муниципального района.

2.1.2. Повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:

2.2.1. Увеличение количества муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения Надеждинского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям.

2.2.2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района.

2.2.3. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям Надеждинского муниципального района

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

3.1. В качестве основных показателей, характеризующих реализацию Программы, определены следующие:

3.1.1. Приобретение резервного оборудования на водозаборные скважины, ед.

3.1.2. Увеличение количества построенных очистных сооружений, ед.

3.1.3. Количество домохозяйств, дополнительно обеспеченных централизованным водоснабжением, ед.

3.1.4. Увеличение протяженности магистрального водовода Надеждинского муниципального района, км.

3.1.5. Увеличение протяженности уличной водопроводной сети Надеждинского муниципального района, км.

3.2. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит получить конечные результаты:

3.2.1. Приобретение 7 ед. резервного оборудования (насосы) на водозаборные скважины.

3.2.2. Строительство 1 объекта очистных сооружений.

3.2.3. Обеспечение централизованным водоснабжением 475 домохозяйств Надеждинского муниципального района.

3.2.4. Увеличение протяженности магистрального водовода Надеждинского муниципального района на 4,5 км

3.2.5. Увеличение протяженности уличной водопроводной сети Надеждинского муниципального района на 5,3 км.

3.2.6. Бурение 2-х скважин п.Раздольное

Раздел 4. Сроки реализации Программы

4.1. Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2015-2017 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Программы

В целях комплексного выполнения системы мер, направленных на выполнение Программы по капитальному ремонту, реконструкции, проектированию и строительству объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы разработан перечень мероприятий Программы. Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- приобретение оборудования на объекты водоснабжения/водоотведения;

- строительство водопроводной сети п. Новый - с. В-Надеждинское;

- строительство очистных сооружений в п. Раздольное;

- строительство скважин п.Раздольное.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

6.1. Механизм реализации мероприятий Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Программе.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района, а также путем предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование мероприятий Программы согласно перечню поручений Губернатора Приморского края Миклушевского В.В. по итогам рабочей поездки в Надеждинский муниципальный район 28 июля 2014 года.

Право в получении субсидий из краевого бюджета имеют муниципальные образования, имеющие муниципальные программы, предусматривающие  финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета в объемах, достаточных для выполнения запланированных в Программе мероприятий.

Ответственным за реализацию Программы является отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы, внесение изменений в Программу, согласовывает вопросы, касающиеся Программы.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между департаментом и муниципальным образованием  в течение 30 дней со дня утверждения нормативного правового акта Администрации Приморского края

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Субсидии, не использованные органами местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году или использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в краевой бюджет в порядке, определяемом департаментом финансов Приморского края.

Администрация Надеждинского муниципального района организует реализацию Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в пределах средств, аккумулированных в бюджете Надеждинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

С учётом выделенных на реализацию в текущем году бюджетных ассигнований, уточняют целевые показатели и затраты по выбранным к реализации отдельных программных мероприятий, определяют состав участников и координирует их действия. Выявляют отклонение фактических результатов от плановых, устанавливают причины и определяют меры по их устранению.

6.2. Реализация Программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и бюджета Приморского края. Общий объем финансирования Программы составляет 90861,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 30666,2 тыс. руб.,

2016 год – 32595,0 тыс.руб.,

2017 год – 27600,0 тыс. руб.

Объем средств бюджета Надеждинского муниципального района на финансирование Программы –20470,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 8431,8 тыс. руб.;

2016 год – 6519,0 тыс.руб.

2017 год – 5520,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 70390,4тыс. руб., в том числе:

2015 год – 22234,4 тыс. руб.

2016 год – 26076,0 тыс.руб.

2017 год – 22080,0 тыс. руб.

Предусмотрено софинансирование муниципальной программы из краевого бюджета в размере 80%  расходных обязательств муниципального  образования на строительство водопроводной сети п. Новый - с. В-Надеждинское и проектирование и строительство очистных сооружений в п. Раздольное согласно поручению Губернатора Приморского края Миклушевского В.В. по итогам рабочей поездки в Надеждинский муниципальный район 28 июля 2014 года.

7.2. Информация о ресурсном обеспечении мероприятий Программы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и бюджета Приморского края приведена в приложении   № 2 к Программе.

7.3. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке подлежат уточнению, а объемы финансирования корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Надеждинского муниципального района.

Раздел 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения

8.1. Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

8.2. Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района:

8.2.1. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты об исполнении Программы в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.

8.2.2. Ежегодно до 15 февраля  представляет годовой отчет о ходе реализации мероприятий Программы и оценке эффективности Программы в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 и сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме согласно Приложению № 3 и № 4  к настоящей Программе в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.

8.2.3. При завершении реализации Программы отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района направляет в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района подробную информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Программе показателей эффективности.

8.3. Соисполнители Программы:

8.3.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет о ходе выполнения мероприятий Программы в отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района.

8.3.2. Ежеквартально уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.

8.3.3. При завершении реализации Программы представляют отчет о выполнении программных мероприятий и сведения об оценке эффективности реализации Программы в отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района.

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Программы

9.1. Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программ используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»» и иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий муниципальной программы.

## Оценка эффективности реализации Программы определяется по методике в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160.

По результатам оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Надеждинского муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Программ может являться основанием для принятия администрацией Надеждинского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программ, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

Сведения об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляются по формам, согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

По результатам оценки эффективности реализации Программы отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района готовит заключение об эффективности реализации Программ и направляет его в администрацию Надеждинского муниципального района с приложением формы согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

9.2. Реализация Программы в полном объеме позволит:

9.2.1. Обеспечить повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных инженерных объектов и систем коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района.

9.2.2. Повысить уровень комфортности проживания населения на территории Надеждинского муниципального района  за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию действующих объектов и систем коммунальной инфраструктуры.

9.2.3. Обеспечить жителей южной части с. В-Надеждинское централизованным водоснабжением.

9.2.4. Повысить надежность функционирования систем водоснабжения Надеждинского муниципального района.

9.2.5. Обеспечить повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям за счет возведения объектов очистки вод, в том числе сточных.

9.2.6. Сократить время устранения аварийных ситуаций на сетях и инженерных коммуникациях Надеждинского муниципального района.

9.2.5. Улучшить экологическую обстановку Надеждинского муниципального района.

Приложение №1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

СВЕДЕНИЯ

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

|  | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество приобретенного резервного оборудования на водозаборные скважины | ед. | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Количество построенных очистных сооружений | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Количество домохозяйств, дополнительно обеспеченных централизованным водоснабжением | ед. | 0 | 0 | 475 |
| 4 | Увеличение протяженности магистрального водовода Надеждинского муниципального района | км. | 4,5 | 0 | 0 |
| 5 | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети Надеждинского муниципального района | км. | 0 | 0 | 5,3 |
| 6 | Увеличение количества скважин п.Раздольное | ед. | 2 | 0 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | КБ |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение оборудования, проведение ремонтных работ на сетях и объектах жизнеобеспечения | март-май 2015 год | 1072,0 | 1072,0 | - | ОЖО АНМР |
|  | Итого по разделу 1 в том числе: |  | 1072,0 | 1072,0 | - |  |
| 1.1 | насос на перекачную станцию п. Тавричанка (1 ед.) | Март 2015 год | 260,0 | 260,0 | - |  |
| 1.2 | насос на скважины водозабора п. Тавричанка, (2 ед.) | март-апрель 2015 год | 104,0 | 104,0 | - |  |
| 1.3 | насос на скважины водозабора п. Раздольное, (4 ед.) | март-апрель 2015 год | 208,0 | 208,0 | - |  |
| 1.4 | Предотвращение и устранение аварийных ситуаций на сетях и объектах жизнеобеспечения | 2015 год | 500,0 | 500,0 | - |  |
| 2. | Строительство водопроводной сети п. Новый – с. В-Надеждинское | ноябрь 2015 год | 23418,0 | 4683,6 | 18734,4 | ГиА АНМР |
|  |  | декабрь 2017 год | 27600,0 | 5520,0 | 22080,0 | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 2 в том числе: |  | 51018,0 | 10203,6 | 40814,4 |  |
| 2.1 | Строительство магистрального водовода п. Новый – с. В-Надеждинское (I очередь) | ноябрь 2015 год | 23418,0 | 4683,6 | 18734,4 |  |
| 2 2.2 | Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода п. Новый – с. В-Надеждинское (II очередь) | ноябрь 2017 год | 27600,0 | 5520,0 | 22080,0 |  |
| ё 3. | Строительство очистных сооружений в п. Раздольное | 2015 год | 4405,0 | 905,0 | 3500,0 | ГиА |
|  |  | 2016 год | 32595,0 | 6519,0 | 26076,0 | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 3 в том числе: |  | 37000,0 | 7424,0 | 29576,0 |  |
| 3.1 | Проведение работ по отводу земельного участка для строительства | май 2015 год | 20,0 | 20,0 | - |  |
| 3.2 | Подготовка тех.условий на подключение к инженерным коммуникациям | июнь 2015 год | 10,0 | 10,0 | - |  |
| 3.3 | Инженерно-геологические изыскания для проектирования реконструкции очистных сооружений п. Раздольное | июль 2015 год | 1000,0 | 200,0 | 800,0 |  |
| 3.4 | Проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений п. Раздольное | октябрь 2015 год | 2720,0 | 544,0 | 2176,0 |  |
| 3.5 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений п. Раздольное | ноябрь 2015 год | 655,0 | 131,0 | 524,0 |  |
|  | Строительство очистных сооружений п. Раздольное | ноябрь 2016 год | 32595,0 | 6519,0 | 26076,0 |  |
| 4. | Бурение скважин п.Раздольное мкрн.Силикатный (2 ед.*885,6 тыс.руб) | 2015 год | 1771,2 | 1771,2 | - | ОЖО АНМР |
|  | Итого по разделу 5: |  | 1771,2 | 1771,2 | - |  |
|  | Всего по программе: |  | 90861,2 | 20470,8 | 70390,4 |  |
|  | в том числе: | 2015 год | 30666,2 | 8431,8 | 22234,4 |  |
|  |  | 2016 год | 32595,0 | 6519,0 | 26076,0 |  |
|  |  | 2017 год | 27600,0 | 5520,0 | 22080,0 |  |

Примечание:

ОЖО АНМР – отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района,

ГиА АНМР - отдел градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района

Приложение №3 к муниципальной программе «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Оценка основных целевых индикаторов

муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | Количество приобретенного резервного оборудования на водозаборные скважины | ед. |  |  |  |  |
| 2 | Количество построенных очистных сооружений | ед. |  |  |  |  |
| 3 | Количество домохозяйств, дополнительно обеспеченных централизованным водоснабжением | ед. |  |  |  |  |
| 4 | Увеличение протяженности магистрального водовода Надеждинского муниципального района | км |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети Надеждинского муниципального района | км |  |  |  |  |
| 6 | Увеличение количества скважин п.Раздольное | ед. |  |  |  |  |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снижена |  |  |