ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

## НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10.03.2015г.										№3(э)

на проект муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы».

1. Общие положения

Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее Программа) подготовлена Контрольно-счетной комиссией Надеждинского муниципального района на основании  п. 2 ст. 157  Бюджетного кодекса  Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устава Надеждинского муниципального района, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной комиссии Надеждинского муниципального района, утвержденного решением Думы Надеждинского муниципального района от 15.12.2011 г. № 385, а также по поручению администрации Надеждинского муниципального района  от 03.03.2015 года № 599.

Для подготовки заключения использованы следующие  нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон №131-ФЗ);

- Федеральный закон от 07.12.2007 г. № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ);

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ Президента № 600);

- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (далее – Указ Президента № 607);

- Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ,  подготовленные Министерством Финансов РФ от 30.09.2014 года № 09-05-05/48843 (далее – методические рекомендации Минфина);

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы»;

- Положение о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Надеждинского муниципального района № 1160 от 28.08.2013 года (далее – порядок  разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ).

Программа представлена в Контрольно-счетную комиссию 03 марта 2015 года с  экономическим обоснованием (пояснения). В соответствии с п. 4 пп. 4.3 порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ, проект Программы, проверенный и согласованный с отделом социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района, представляется им в соответствующие отделы администрации (Контрольно-счетная комиссия не включена в перечень структур, чье заключение необходимо получить перед утверждением муниципальных программ, что противоречит статье 157 БК РФ) вместе с обосновывающими материалами и включает в себя служебную записку, оформленную с пунктом 2.2. того же порядка. Считаем, что при предоставлении проекта Программы в контрольно-счетный орган необходимо руководствоваться п. 4 порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ

Программа рассмотрена на предмет соответствия БК РФ, Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ и иным нормативным правовым актам, регламентирующим сферу реализации Программы.

В ходе экспертизы Программа проверена также на предмет:

- полноты анализа предметной ситуации;

- корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей (индикаторов);

-  целостности и связанности задач муниципальной программы и мероприятий по их выполнению;

- обоснованности заявленных финансовых потребностей  муниципальной программы.

Заказчик Программы – Администрация района, разработчик и ответственный исполнитель – отдел жизнеобеспечения, соисполнитель - отдел градостроительства и архитектуры, отдел имущества.

Выводы по результатам настоящей экспертизы Программы сформированы на основании представленных документов и информации.

2. Заключение.

В рамках реализации положений вступившего в силу с 01.01.2015 года Федерального закона № 136-ФЗ от 27.05.2014 года «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на исполнение Надеждинскому муниципальному району передано 26 вопросов местного значения, не отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений, образованных в границах Надеждинского района, подлежащих исполнению Надеждинским муниципальным районом. Большая часть коснулась вопросов жизнеобеспечения, в том числе и организация электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. На основании чего администрацией Надеждинского муниципального района  (далее – Администрация района) была разработана  представленная муниципальная программа.

2.1. Паспорт Программы.

Проанализировав составленный паспорт Программы, Контрольно-счетная комиссия считает необходимым предложить следующее.

- в раздел «Основание разработки Программы» следует внести изменения и перечислить нормативно-правовые акты в порядке уменьшения их значимости, начиная с Бюджетного кодекса РФ и далее по убывающей;

- после раздела «заказчик Программы» отсутствует раздел «Заказчик-координатор Программы», что предусмотрено приложением № 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ;

- раздел «Разработчик Программы» в соответствии с приложением № 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ должен называться «Основные разработчики Программы»;

- в раздел «Соисполнитель Программы» внести изменения, исключив Управление муниципальным имуществом, так как с 01 марта 2015 года такого структурного подразделения в администрации района не существует (если есть необходимость внести отдел по имуществу);

- в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» софинансирование за счет средств краевого бюджета предусмотрено в объеме равном  77,4 %, тогда как ниже обозначено, что софинасирование составит  80%. Так, например, в объемах 2015 года процентное соотношение составит 72,5% краевых и 27,5% местного бюджета соответственно. В абсолютных значениях  разница составляет более 2,0 млн. рублей не в пользу района. Считаем необходимым пересмотреть суммы финансирования и привести их в соответствие (80% и 20%), уменьшив при этом плановый (предполагаемый к финансированию) показатель по расходам бюджета района);

- раздел «Сроки реализации Программы»  следует назвать «Сроки и этапы реализации Программы», и отразить сведения об этапности её реализации;

- в паспорте Программы отсутствуют значения важнейших целевых индикаторов и показателей, что является недопустимым, так как  в соответствии со ст. 184.2 БК РФ, в случае утверждения законом (решением) о бюджете распределения бюджетных ассигнований по государственным (муниципальным) программам и внепрограммным направлениям деятельности к проекту закона (решения) о бюджете представляются паспорта государственных (муниципальных) программ (проекты изменений в указанные паспорта). То есть законодателем не предусмотрена обязанность предоставлять в представительный орган  муниципальную программу в полном содержании, где Администрацией района и отражены значения целевых индикаторов. Соответственно такие показатели должны быть отражены в обязательном порядке в паспорте любой муниципальной программы.

2.2 Структура Программы

Структура Программы соответствует требованиям, установленным Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ. При этом имеют место отдельные замечания к содержанию разделов Программы (Таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Требования, установленные Порядком | Замечания к содержанию разделов Программы |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2 «Цели и задачи Программы» |  |  |
| 1. 2 | П.3.3.2. Для муниципальной программы, в которой предусматривается достижение несколько взаимосвязанных целей, в рамках Программы создаются подпрограммы по каждой из обозначенных целей | Программой определены две цели, для достижения которых обозначены 3 задачи. Подпрограммы отсутствуют. |
|  | П.3.3.2. Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей Программы и обоснование сроков решения задач. | Это значит что решение каждой задачи должно иметь прямое отношение к какой то из определенных целей., что и должно быть отражено в данном разделе. Содержание раздела не соответствует порядку |
| Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации программы, целевые индикаторы и показатели эффективности» |  |  |
| 3 | ## П.3.2.3 Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам). Раздел Программы должен содержать описание поддающихся количественной оценке результатов реализации Программы, включая предоставление услуг определенного качества и объема, систему показателей экономической и социальной эффективности для измерения результатов реализации Программы. | Содержание раздела не соответствует порядку. В разделе не рассмотрена увязка ожидаемых результатов по годам, отраженных в приложении № 1 к Программе. |
| Раздел 4 «Сроки и этапы реализации Программы» |  |  |
| 4 | ## П.3.2.4 Раздел должен содержать обоснование сроков достижения задач и реализации Программы с описанием основных этапов реализации. | Обоснование сроков достижения задач в разделе не отражено. |
| Раздел 5. перечень основных мероприятий Программы |  |  |
|  | ## П.3.2.6. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решения задач Программы. | Число задач Программы – 3. мероприятий всего 4 и все связаны с отраслью водоснабжения и водоотведения. В полной мере не подходят к задачам.. |
| Раздел 8. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения. |  |  |
| 5 | П. 5.2.1 Ответственный исполнитель - 6) ежегодно до 15 февраля подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее - Годовой отчет) и представляет его в отдел социально-экономического развития. - Годовой отчет должен содержать: - 1) общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования; - 2) перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе; - 3) перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года, в том числе сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; - 4) оценку достигнутых и планируемых в среднесрочном периоде (три года) социально-экономических результатах и эффективности Программы в соответствии с разделом 8 настоящего Положения; - 5) предложения о внесении изменений в Программу (без изменения целей и задач, а также без снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения Программы); - 6) предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации. | Программой определено, что ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы в отдел социально-экономического развития администрации НМР по форме согласно приложению № 3 и 4 к настоящей Программе. Содержание приложений № 3 и 4 не содержит показателей, обязательных к отражению в годовом отчете. |
| Раздел 9. Оценка эффективности реализации программы. |  |  |
| 6 | - П. 3.2.9 Раздел с учетом специфики Программы включает в себя показатели, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы по годам, использования средств бюджета Надеждинского муниципального района, внебюджетных средств и средств федерального и краевого бюджетов, эффективности реализации программных мероприятий. - В разделе приводятся как конкретные показатели, так и методики расчета, применяемые для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Программы и подпрограмм (в случае необходимости). | Раздел не содержит показатели необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы по годам, методики расчетов также отсутствуют. |

В разделе 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия Программы» достаточно чётко обозначена проблема, сложившаяся с использованием объектов коммунальной инфраструктуры в области жилищно-коммунального хозяйства. Достаточно широко раскрыт и обозначен ряд проблем в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. При этом, все мероприятия и поставленные цели направлены только на одно – улучшение ситуации в Надеждинском районе с водоснабжением и водоотведением. Программой на ближайшие три года даже не предусмотрена возможность улучшения ситуации в районе на объектах электро- и теплоснабжения. Соответственно встает вопрос – исполнение каких из представленных в Программе мероприятий, позволит достичь исполнения поставленных Программой  задач для достижения целей её создания.

В разделе 2 «Цели и задачи Программы» определены две главные цели – повышение качества жизни населения и повышение эффективности надежности функционирования муниципальных инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района.

Согласно методическим рекомендациям Минфина, в рамках государственных (муниципальных программ) рекомендуется формулировать одну цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития субъекта РФ (муниципального образования) в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации государственной (муниципальной) программы. При этом формулировка цели должна быть краткой и ясной, не предусматривать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов её достижения. Предлагаем разработчику установить одну цель: повышение качества жизни населения путем улучшения качества и эффективности функционирования муниципальных инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением ряда задач. В Программе обозначены три задачи, решение которых будет произведено с помощью четырех основных мероприятий, отраженных в разделе 5 программы. Изучив перечень мероприятий установлено, что их исполнение поможет решить ряд задач, поставленных Программой, но опять же только по объектам водоснабжения и водоотведения, не снизив уровень износа объектов и не увеличив их количество в сфере теплоснабжения и электроснабжения. Соответственно, для логичности и взаимоувязки программных мероприятий с задачами программы, а задач с целью, Контрольно-счетная комиссия считает необходимым внести корректировку в задачи программы, исключив объекты инфраструктуры, по которым ремонтные (и другие, указанные в названии программы) работы, проводиться, не планируется.

Согласно методическим рекомендациям Минфина, систему показателей (индикаторов) следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий её решение. Согласно этим же методическим рекомендациям (р.2 ч.9 п. г,д) в число используемых показателей (индикаторов) целесообразно включать не только показатели, содержащиеся в указах Президента РФ, но и показатели (индикаторы) государственных программ субъектов РФ, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для муниципальных образований.

В разделе 9 Программы «Оценка эффективности реализации Программы» установлено, что в качестве целевых индикаторов оценки эффективности Программы использованы показатели, утвержденные Указом Президента РФ № 607. Анализ показал, что ни один целевой индикатор Программы  не соответствует вышеназванному Указу Президента.

Постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы» (которое обозначено в разделе паспорта как «основание разработки программы»), в подпрограмме 5 «Чистая вода Приморского края» на 2013- 2017 годы»,  установлены индикаторы, также не нашедшие свое отражение в муниципальной программе. Как пример, ниже приведена таблица:

| Индикаторы в государственной программе Приморского края | Индикаторы в муниципальной программе |
| --- | --- |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества увеличится до 61,5% в 2017 году Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения увеличится до 43,5% в 2017 году Потери в сетях водоснабжения уменьшатся до 19,0% в 2017 году Уровень износа коммунальной инфраструктуры Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта РФ | Приобретение резервного оборудования на водозаборные скважины, ед. Увеличение количества построенных очистных сооружений, ед. Количество домохозяйств, дополнительно обеспеченных централизованным водоснабжением, ед. Увеличение протяженности магистрального водовода, км. Увеличение протяженности уличной водопроводной сети, км. Увеличение количества скважин п. Раздольное, ед. |

В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности», отсутствуют показатели эффективности, а целевые индикаторы, обозначенные как конечные результаты, отраженные в п. 3,2 раздела 3 некорректны и не логичны. Индикаторы к программе должны показывать, как исполнение всех мероприятий и решение задач повлияло на цель программы. Никак не может быть индикативным показателем итог проделанной работы или купленный товар (купили насосы, пробурили скважины и тд. и тп.).

В качестве документов, обосновывающих заявленные финансовые потребности, представлено экономическое обоснование к программе, с подробным описанием планируемых работ и мероприятий, ценами на товары. Установить достоверность цен, отраженных в сметных расчетах, не представляется возможным в связи с отсутствием в Контрольно-счетной комиссии технических возможностей.

Приложение №1 к Программе не соответствует Приложению, предусмотренному порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ (приложение № 3).

Выводы.

Проведя финансово-экономическую экспертизу, Контрольно - счетная комиссия считает, что Программа должна быть доработана с учетом замечаний, отраженных в данном заключении, наибольшее внимание следует обратить на правильную постановку цели Программы, и как следствие определение индикативных показателей, включая их базовое значение, которое в представленном варианте Программы вообще отсутствует.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Надеждинского муниципального района					Е.А. Аносова