ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2015 года                     с. Вольно-Надеждинское                                          № 134

О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 14.11.2014 № 782  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района, на 2015-2017 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Приморского края от 08.11.2011 №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Приморского края» на 2013-2017 годы», Уставом Надеждинского муниципального района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района»,  в целях повышения качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории Надеждинского муниципального района, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Надеждинского муниципального района от  14.11.2014 № 782  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района, на 2015-2017 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в Паспорте Программы изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы (в текущих ценах каждого года) | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 163613 тыс. руб.: 2015 год – 5958,0. руб., в том числе: краевой бюджет –0,0 тыс. руб., бюджет Надеждинского муниципального района – 5958,0 тыс. руб.; 2016 год - 73655,0 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 39760,1 тыс. руб., бюджет Надеждинского муниципального района – 33894,9 тыс. руб.; 2017 год - 84000,0 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 42000,0 тыс. руб., бюджет Надеждинского муниципального района – 42000,0 тыс. руб. Предусмотрено софинансирование муниципальной программы из краевого бюджета: 1) в размере 70% расходных обязательств муниципального образования на обеспечение транспортной инфраструктуры согласно государственной программе Приморского края «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па; 2) в размере 50% расходных обязательств муниципального образования на обеспечение инженерной инфраструктуры согласно государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 «Сроки реализации Программы» Программы изложить в новой редакции:

« 4.1. Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2015-2017 годы.

1 этап:

- выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории п. Морской,  с. Кипарисово, с. Нежино в сумме 2310,0 тыс. руб.,

- выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории                  п. Морской  в сумме 385,0 тыс. руб. в 2015 году;

2 этап:

- разработка проектов планировки территории п. Морской, с. Кипарисово,     с. Нежино в сумме 11187,0 тыс. руб. в  2016 году,

- разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам     п. Морской, с. Кипарисово и с. Нежино в  2016 году в сумме 11345,0 тыс. руб., в том числе:

- выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории                  с. Кипарисово и с. Нежино в 2016 году в сумме 1435,0 тыс. руб.,

- выполнение инженерно-гидрологических изысканий для проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории                  с. Кипарисово и с. Нежино в 2016 году в сумме 1000,0 тыс. руб.,

- экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в сумме 1000,0 тыс. руб.,

- разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры к земельным участкам     п. Морской,         с. Кипарисово и с. Нежино в сумме 4222,0 тыс. руб.,

- разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства транспортной инфраструктуры к земельным участкам     п. Морской,     с. Кипарисово и с. Нежино в сумме 3688,0 тыс. руб.

3 этап - Строительство и ввод в эксплуатацию объектов транспортной  инфраструктуры п. Морской,   с. Кипарисово, с. Нежино в 2016 году в сумме 29786,0 тыс. руб.;

4 этап - Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры п. Морской в 2016 году в сумме 24600,0 тыс. руб.

5 этап - Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры с. Кипарисово, с. Нежино в 2017 году в сумме 84000,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Программы 163613,0 тыс. руб.»

1.3. Раздел 5 «Перечень основных мероприятий Программы» Программы изложить в новой редакции:

«Перечень программных мероприятий с указанием сроков исполнения, объемов финансирования и исполнителей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятий, в том числе по годам (тыс. руб.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1. Получение предварительных технических условий на подключение земельных участков к сетям инженерной инфраструктуры |
| 1.1. | Получение предварительных технических условий на подключение к сетям электроснабжения |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | ГиА АНМР |
| 1.2. | Получение предварительных технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | ГиА АНМР |
| 1.3. | Получение предварительных технических условий на отвод поверхностных вод |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | ГиА АНМР |
| 2. Проведение инженерных изысканий |
| 2.1 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий: п. Морской - 16 га п. Кипарисово - 35 га с. Нежино - 60 га | 630,0 630,0 1050,0 |  |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 2.2 | Выполнение инженерно-геологических изысканий: п. Морской - 6 бурок по 5 метров п. Кипарисово -12 бурок по 5 метров с. Нежино - 8 бурок по 5 метров | 385 | 35,0 560,0 840,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 2.3 | Выполнение инженерно-гидрологических изысканий: п. Морской-16 га п. Кипарисово – 35 га с. Нежино -60 га |  | - 500,0 500,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 2 | 2695,0 | 2435,0 |  |  |  |
| 3. Разработка проектов планировки и межевание территории |
| 3.1. | п. Морской | 3263,0 |  |  | бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 3.2. | с. Кипарисово |  | 3263,0 |  | бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 3.3. | с. Нежино |  | 4661,0 |  | бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 3 | 3263,0 | 7924,0 |  |  |  |
| 4. Разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры |  | 3262,542 |
| 4.1 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства сетей электроснабжения п. Морской п. Кипарисово с. Нежино |  | 203,0 199,0 204,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
| 4.2 | Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей водоснабжения и сетей водоотведения п. Морской п. Кипарисово с. Нежино |  | 1124,0 1235,0 1257,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
|  | Итого по разделу 4 |  | 4222,0 |  |  |  |
| 5. Разработка и утверждение проектно-сметной документации подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам |
| 5.1 | п. Морской (41 зем. участок) |  | 1015,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 5.2 | п. Кипарисово (67 зем. участков) |  | 1523,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 5.3 | с. Нежино (73 зем. участков) |  | 1150,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 5 |  | 3688,0 |  |  |  |
| 6. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 6.1 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий п. Морской п. Кипарисово с. Нежино |  | 200,0 350,0 450,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 6 |  | 1000,0 |  |  |  |
| 7. Строительство и ввод в эксплуатацию подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам |
| 7.1 | п. Морской |  | 6082,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 7.2 | п. Кипарисово |  | 11862,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 7.3 | с. Нежино |  | 11842,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 7 |  | 29786,0 |  |  |  |
| 8. Строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры |
| 8.1 | п. Морской |  | 41х600,0 =24600,0 | - | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
| 8.2 | п. Кипарисово |  | - | 67х600,0 =40200,0 | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
| 8.3 | с. Нежино |  | - | 73х600,0 =43800,0 | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
|  | Итого по разделу 78 |  | 24600,0 | 84000,0 |  |  |
|  | Всего по годам, | 5958,0 | 73655,0 | 84000,0 | 163613,0 |  |

Сокращенные обозначения:

Отдел   градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района –

ГиА АНМР,

Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района – ОЖО АНМР,

Краевой бюджет – КБ 1.4.

1.4. Пункт 7.1. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«7.1. Общий объем финансовых средств, источников финансирования из бюджетов всех уровней необходимых для реализации Программы:

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Проведение инженерных изысканий | всего | 2695,0 | 2435,0 | - | 5130,0 | 2015-2016 |
|  |  | КБ | - | 1217,5 | - | 1217,5 |  |
|  |  | бюджет АНМР | 2695,0 | 1217,5 | - | 3912,5 |  |
| 2 | Разработка проектов планировки и межевание территории | всего | 3263,0 | 7924,0 | - | 11187,0 | 2015-2016 |
|  |  | КБ | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет АНМР | 3263,0 | 7924,0 |  | 11187,0 |  |
| 33 | Разработка и утверждение ПСД для строительства инженерной инфраструктуры | всего | - | 4222,0 | - | 4222,0 | 2016 |
|  |  | КБ | - | 2111,0 | - | 2111,0 |  |
|  |  | бюджет АНМР | - | 2111,0 | - | 2111,0 |  |
| 4 | Разработка и утверждение ПСД подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам | всего | - | 3688,0 | - | 3688,0 | 2016 |
|  |  | КБ | - | 2581,6 | - | 2581,6 |  |
|  |  | бюджет АНМР | - | 1106,4 | - | 1106,4 |  |
| 5 | Экспертиза ПСД и результатов инженерных изысканий | всего | - | 1000,0 | - | 1000,0 | 2016 |
|  |  | КБ | - | 700,0 | - | 700,0 |  |
|  |  | бюджет АНМР | - | 300,0 | - | 300,0 |  |
| 6 | Строительство и ввод в эксплуатацию подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам | всего | - | 29786,0 | - | 29786,0 | 2016 |
|  |  | КБ | - | 20850,0 | - | 20850,0 |  |
|  |  | бюджет АНМР | - | 8936,0 | - | 8936,0 |  |
| 7 4 | Строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры | всего | - | 24600,0 | 84000,0 | 108600,0 | 2016-2017 |
|  |  | КБ | - | 12300,0 | 42000,0 | 54300,0 |  |
|  |  | бюджет АНМР | - | 12300,0 | 42000,0 | 54300,0 |  |
|  | Всего по Программе | всего: | 5958,0 | 73655,0 | 84000,0 | 163613,0 | 2015-2017 |
|  |  | КБ | - | 39760,1 | 42000,0 | 81760,1 |  |
|  |  | бюджет АНМР | 5958,0 | 33894,9 | 42000,0 | 81852,9 |  |

Примечание:

ПСД - проектно-сметная документация

2. Финансовому управлению администрации Надеждинского муниципального района (Брагина) предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы».

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая слава».

4. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Щурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района          Кузенко Б.А.

Глава администрации Надеждинского

муниципального района					           	                    А.Н. Губарев