ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

24 декабря 2015 		      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е			             № 500

с. Вольно-Надеждинское

О внесении изменений в постановление администрации

Надеждинского муниципального района от 14.11.2014 № 782

«Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района, на 2015-2017 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Приморского края от 08.11.2011 №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Приморского края» на 2013-2017 годы», Уставом Надеждинского муниципального района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района»,  в целях приведения муниципальных правовых актов администрации Надеждинского муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 14.11.2014 № 782 «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района, на 2015-2017 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в Паспорте Программы изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы (в текущих ценах каждого года) | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 147296,0 тыс. руб.: 2015 год – 0 тыс. руб. 2016 год - 8910,0 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 5796,2 тыс. руб., бюджет Надеждинского муниципального района – 3113,8 тыс. руб.; 2017 год - 138386,0 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 109488,0 тыс. руб., бюджет Надеждинского муниципального района – 28898,0 тыс. руб. Предусмотрено софинансирование муниципальной программы из краевого бюджета: 1) в размере 80% расходных обязательств муниципального образования на обеспечение транспортной инфраструктуры согласно государственной программе Приморского края «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па; 2) в размере 80% расходных обязательств муниципального образования на обеспечение инженерной инфраструктуры согласно государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 «Сроки реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«4.1. Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2015-2017 годы.

1 этап – разработка проектов планировки территории п. Морской,                       с. Кипарисово, с. Нежино.   в 2016 году. В соответствии с  законом Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» разработку проектов планировки вышеуказанных территорий осуществляет Администрация Приморского края.

2 этап – разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам     п. Морской, с. Кипарисово и с. Нежино в  2016 году в сумме 8910,0 тыс. руб., в том числе:

- выполнение инженерных изысканий для проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории п. Морской,  с. Кипарисово, с. Нежино. В соответствии с  законом Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» выполнение инженерных изысканий для проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры вышеуказанных территорий осуществляет Администрация Приморского края.

- экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в сумме 1000,0 тыс. руб.,

- разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры к земельным участкам п. Морской,  с. Кипарисово и        с. Нежино в сумме 4222,0 тыс. руб.,

- разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства транспортной инфраструктуры к земельным участкам     п. Морской,     с. Кипарисово и с. Нежино в сумме 3688,0 тыс. руб.

3 этап - Строительство и ввод в эксплуатацию объектов транспортной  инфраструктуры п. Морской,   с. Кипарисово, с. Нежино в 2017 году в сумме 29786,0 тыс. руб.;

4 этап - Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры п. Морской, с. Кипарисово, с. Нежино в 2017 году в сумме 108600,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Программы 147296,0 тыс. руб.»

1.3. Раздел 5 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«Перечень программных мероприятий с указанием сроков исполнения, объемов финансирования и исполнителей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятий, в том числе по годам (тыс. руб.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1. Получение предварительных технических условий на подключение земельных участков к сетям инженерной инфраструктуры |
| 1.1. | Получение предварительных технических условий на подключение к сетям электроснабжения |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | ГиА АНМР |
| 1.2. | Получение предварительных технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | ГиА АНМР |
| 1.3. | Получение предварительных технических условий на отвод поверхностных вод |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | ГиА АНМР |
| 2. Проведение инженерных изысканий |
| 2.1 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий: п. Морской - 35 га п. Кипарисово - 35 га с. Нежино - 60 га |  |  |  | КБ | ГиА АНМР |
| 2.2 | Выполнение инженерно-геологических изысканий: п. Морской - 6 бурок по 5 метров п. Кипарисово -12 бурок по 5 метров с. Нежино - 8 бурок по 5 метров |  |  |  | КБ | ГиА АНМР |
| 2.3 | Выполнение инженерно-гидрологических изысканий: п. Морской-35 га п. Кипарисово – 35 га с. Нежино -60 га |  |  |  | КБ | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |
| 3. Разработка проектов планировки и межевание территории |
| 3.1. | п. Морской |  |  |  | КБ | ГиА АНМР |
| 3.2. | с. Кипарисово |  |  |  | КБ | ГиА АНМР |
| 3.3. | с. Нежино |  |  |  | КБ | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |
| 4. Разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры |
| 4.1 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства сетей электроснабжения п. Морской п. Кипарисово с. Нежино |  | 203,0 199,0 204,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
| 4.2 | Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей водоснабжения и сетей водоотведения п. Морской п. Кипарисово с. Нежино |  | 1124,0 1235,0 1257,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
|  | Итого по разделу 4 |  | 4222,0 |  |  |  |
| 5. Разработка и утверждение проектно-сметной документации подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам |
| 5.1 | п. Морской (41 зем. участок) |  | 1015,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 5.2 | п. Кипарисово (67 зем. участков) |  | 1523,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 5.3 | с. Нежино (73 зем. участков) |  | 1150,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 5 |  | 3688,0 |  |  |  |
| 6. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 6.1 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий п. Морской п. Кипарисово с. Нежино |  | 200,0 350,0 450,0 |  | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 6 |  | 1000,0 |  |  |  |
| 7. Строительство и ввод в эксплуатацию подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам |
| 7.1 | п. Морской |  |  | 6082,0 | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 7.2 | п. Кипарисово |  |  | 11862,0 | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
| 7.3 | с. Нежино |  |  | 11842,0 | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР |
|  | Итого по разделу 7 |  |  | 29786,0 |  |  |
| 8. Строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры |
| 8.1 | п. Морской |  |  | 41х600,0 =24600,0 | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
| 8.2 | п. Кипарисово |  | - | 67х600,0 =40200,0 | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
| 8.3 | с. Нежино |  | - | 73х600,0 =43800,0 | КБ, бюджет НМР | ГиА АНМР, ОЖО АНМР |
|  | Итого по разделу 78 |  |  | 108600,0 |  |  |
|  | Всего по годам |  | 8910,0 | 138386,0 |  |  |

Сокращенные обозначения:

Отдел   градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района –

ГиА АНМР,

Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района – ОЖО АНМР,

Краевой бюджет – КБ

1.4. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«7.1. Общий объем финансовых средств, источников финансирования из бюджетов всех уровней необходимых для реализации Программы:

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Разработка и утверждение ПСД для строительства инженерной инфраструктуры | всего | 0 | 4222,0 | 0 | 4222,0 | 2016 |
|  |  | КБ | 0 | 3377,0 | 0 | 3377,0 |  |
|  |  | Бюджет АНМР | 0 | 845,0 | 0 | 845,0 |  |
| 22. | Разработка и утверждение ПСД подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам | всего | 0 | 3688,0 | 0 | 3688,0 | 2016 |
|  |  | КБ | 0 | 2419,2 | 0 | 2419,2 |  |
|  |  | Бюджет АНМР | 0 | 1268,8 | 0 | 1268,8 |  |
| 33. | Экспертиза ПСД и результатов инженерных изысканий | всего | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 2016 |
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет АНМР | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 |  |
| 4. 4 | Строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры | всего | 0 | 0 | 108600,0 | 108600,0 | 2017 |
|  |  | КБ | 0 | 0 | 86880,0 | 86880,0 |  |
|  |  | Бюджет АНМР | 0 | 0 | 21720,0 | 21720,0 |  |
| 5. | Строительство и ввод в эксплуатацию подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам | всего | 0 | 0 | 29786,0 | 29786,0 | 2017 |
|  |  | КБ | 0 | 0 | 22608,0 | 22608,0 |  |
|  |  | Бюджет АНМР | 0 | 0 | 7178,0 | 7178,0 |  |
|  | Всего по Программе | всего | 0 | 8910,0 | 138386,0 | 147296,0 | 2015-2017 |
|  |  | КБ | 0 | 5796,2 | 109488,0 | 115284,2 |  |
|  |  | Бюджет АНМР | 0 | 3113,8 | 28898,0 | 32011,8 |  |

Примечание:

ПСД - проектно-сметная документация

7.2. Предусмотрено софинансирование муниципальной    программы из краевого бюджета:

1) в размере 80%  расходных обязательств муниципального  образования на обеспечение дорожной инфраструктуры согласно государственной программе Приморского края «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па;

2)  в размере 80%  расходных обязательств муниципального  образования на обеспечение инженерной инфраструктуры согласно государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Приморского края» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па.

7.3. Объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению на основе анализа полученных результатов, возможностей бюджета Надеждинского муниципального района, Соглашений с администрацией Приморского края для получения субсидий из краевого бюджета.»

1.5. Пункты 8.2.4. и 8.2.5. раздела 8 «Управление реализацией программ и контроль за ходом ее исполнения» Программы изложить в следующей редакции:

«8.2.4. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчет об исполнении Программы в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.

8.2.5. Ежегодно до 15 февраля подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы и предоставляет его в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района»). Также предоставляет сведения об оценке  основных целевых индикаторов Программы по форме, согласно приложению №2  к настоящей Программе.»

1.6. Раздел 9 «Оценка эффективности реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«9.1. Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы.

## Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется по методике в соответствии с  Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 №1160.

9.2. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов.

9.3. Общая методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие показатели:

9.3.1. Расчет фактического выполнения цели Программы:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового, к примеру, увеличение объемов производства продукции.

I

факт

I  = -------- x 100 процентов, где:

ц    I

план

I     - фактическое значение индикатора,

факт

I     - плановое значение индикатора;

план

б)  применяется для индикаторов,  у  которых положительным  результатом считается  снижение  фактического  показателя  против планового, к примеру, снижение смертности населения:

I

I  = --------------- x 100 процентов, где:

ц    I     / I

факт    план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора.

план

9.3.2. Расчет фактического выполнения задач Программы:

а) применяется для показателей  и  индикаторов,  у  которых  положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

I

факт

I  =    -------- x 100 процентов, где:

задача   I

план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора;

план

б) применяется  для  индикаторов,  у  которых  положительным   результатом

считается снижение фактического показателя против планового:

1

I  = --------------- x 100 процентов, где:

ц    I     / I

факт    план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора.

план

9.3.3. Среднее значение выполнения задач Программы

SUMI

задача

I  = ------------ x 100 процентов, где:

з        n

I       - значение выполнения задачи Программы;

задача

n - количество задач.

9.3.4. Сравнение среднего  значения  выполнения цели Программы со средним значением выполнения задач Программы:

1) в  случае  если  разница  между   средним   значением  выполнения  цели   Программы  (I Ц)  и  средним  значением  выполнения  задач Программы  (I з)  составляет  не  более  10  процентов,  то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели Программы;

2) в случае если разница между средним значением выполнения цели Программы (I Ц)  и  средним значением выполнения задач программы (I з)  составляет свыше 10   процентов,   то  показатели  задач  не  способствуют  достижению  цели Программы.

9.4. По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Подпрограммы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Надеждинского муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Подпрограмм может являться основанием для принятия администрацией Надеждинского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограмм, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

Сведения об оценке эффективности реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год предоставляется по форме, согласно приложению №2 к настоящей Программе.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района готовит заключение об эффективности реализации Подпрограммы и направляет его в администрацию Надеждинского муниципального района с приложением формы согласно приложению №3 к настоящей Программе.

9.5. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение качества и условий жизни семей, имеющих трех и более детей, проживающих на территории Надеждинского муниципального района.»

1.6. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику финансового управления администрации Надеждинского муниципального района (Брагина) предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы».

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая слава».

4. Отделу по информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Щурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района          Абушаева Р.С.

Глава администрации Надеждинского

муниципального района					           	                    А.Н. Губарев

Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,  на территории Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Год реализации целевой программы | 2014 год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1. Доля земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района. | % | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 2. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района. | % | 0 | 0 | 100,0 | 0 |