ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2015 года	             с. Вольно-Надеждинское                                            № 495

О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 06.03.2015 № 33 «Об утверждении  муниципальной  программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением  Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы, Уставом Надеждинского муниципального района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района»,  в целях обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей Надеждинского муниципального района, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 06.03.2015 №33 «Об утверждении  муниципальной  программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы (в текущих ценах каждого года)» в Паспорте Программы изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы (в текущих ценах каждого года) | Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и бюджета Приморского края. Общий объем финансирования Программы составляет 89280,82 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 29085,82 тыс. руб., 2016 год – 32595,00 тыс. руб., 2017 год – 27600,00 тыс. руб. Объем средств бюджета Надеждинского муниципального района на финансирование Программы –20063,70 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 8024,7 тыс. руб.; 2016 год – 6519,00 тыс. руб., 2017 год – 5520,00 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 69217,12 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 21061,12 тыс. руб., 2016 год – 26076,00 тыс. руб., 2017 год – 22080,00 тыс. руб. Предусмотрено софинансирование муниципальной программы из краевого бюджета в размере 80% расходных обязательств муниципального образования на строительство водопроводной сети п. Новый - с. В-Надеждинское и проектирование и строительство очистных сооружений в п. Раздольное согласно поручению Губернатора Приморского края Миклушевского В.В. по итогам рабочей поездки в Надеждинский муниципальный район 28 июля 2014 года. |
| --- | --- |

1.2. Пункт 7.1. раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«7.1. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и бюджета Приморского края. Общий объем финансирования Программы составляет 89280,82 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 29085,82 тыс. руб.,

2016 год – 32595,00 тыс. руб.,

2017 год – 27600,00 тыс. руб.

Объем средств бюджета Надеждинского муниципального района на финансирование Программы –20063,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 8024,7 тыс. руб.;

2016 год – 6519,00 тыс. руб.,

2017 год – 5520,00 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств бюджета Приморского края – 69217,12 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 21061,12 тыс. руб.,

2016 год – 26076,00 тыс. руб.,

2017 год – 22080,00 тыс. руб.

Предусмотрено софинансирование муниципальной программы из краевого бюджета в размере 80%  расходных обязательств муниципального  образования на строительство водопроводной сети п. Новый - с. В-Надеждинское и проектирование и строительство очистных сооружений в п. Раздольное согласно поручению Губернатора Приморского края Миклушевского В.В. по итогам рабочей поездки в Надеждинский муниципальный район 28 июля 2014 года.»

1.3. Приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района

на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | КБ |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение оборудования, проведение ремонтных работ на сетях и объектах жизнеобеспечения | 2015 год | 1522,9 | 1522,9 | 0,00 | ОЖО |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | насос на перекачную станцию п. Тавричанка (1 ед.) | май-июнь 2015 год | 159,50 | 159,50 | 0,00 |  |
| 1.2 | насос на скважины водозабора п. Тавричанка, (2 ед.) | май-июнь 2015 год | 68,50 | 68,50 | 0,00 |  |
| 1.3 | насос на скважины водозабора п. Раздольное, (4 ед.) | май-июнь 2015 год | 162,00 | 162,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Предотвращение и устранение аварийных ситуаций на сетях и объектах жизнеобеспечения | 2015 год | 119,3 | 119,3 | 0,00 |  |
| 1.5 | Приобретение аппаратно-программного комплекса для измерения уровня вод | июнь-июль 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Техническое освидетельствование зданий котельных и дымовых труб | июль-октябрь 2015 год | 426,10 | 426,10 | 0,00 |  |
| 1.7 | Замена дымовой трубы п.Раздольное , котельная № 3 | июль-октябрь 2015 год | 587,50 | 587,50 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети п. Новый – с.В-Надеждинское | 2015 год | 22193,92 | 3740,8 | 18453,12 | ОЖО, |
|  |  | 2017 год | 27600,00 | 5520,00 | 22080,00 | АНМР |
|  | Итого по разделу 2: |  | 49793,92 | 9260,8 | 40533,12 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство магистрального водовода п. Новый – | ноябрь 2015 год | 22164,42 | 3711,3 | 18453,12 | ГиА АНМР |
|  | с. В-Надеждинское (I очередь) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Инженерно-геодезические изыскания (I очередь) | ноябрь 2015 год | 29,50 | 29,50 | 0,00 | ГиА АНМР |
| 2.3 | Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода п. Новый – | ноябрь 2017 год | 27600,00 | 5520,00 | 22080,00 | ГиА АНМР |
|  | с. В-Надеждинское (II очередь) |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство очистных сооружений в п. Раздольное | 2015 год | 4260,00 | 1652,00 | 2608,00 | ГиА |
|  |  | 2016 год | 32595,00 | 6519,00 | 26076,00 | ГиА АНМР |
|  | Итого по подразделу 3: |  | 36855,00 | 8171,00 | 28684,00 |  |
| 3.1 | Проведение работ по отводу земельного участка для строительства | июль 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГиА АНМР |
| 3.2 | Подготовка тех.условий на подключение к инженерным коммуникациям | август-сентябрь 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖО |
|  |  |  |  |  |  | АНМР |
|  | Инженерно-геологические изыскания для проектирования реконструкции очистных сооружений п. Раздольное | август - октябрь 2015 год | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | ОЖО, |
| 3.3 |  |  |  |  |  | ГиА |
|  |  |  |  |  |  | АНМР |
|  | Проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений п. Раздольное | октябрь-ноябрь 2015 год | 2605,00 | 521,00 | 2084,00 | ОЖО, |
| 3.4 |  |  |  |  |  | ГиА |
|  |  |  |  |  |  | АНМР |
| 3.5 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений п. Раздольное | ноябрь-декабрь 2015 год | 655,00 | 131,00 | 524,00 | ОЖО, |
|  |  |  |  |  |  | ГиА |
|  |  |  |  |  |  | АНМР |
| 3.6 | Строительство очистных сооружений п. Раздольное | ноябрь 2016 год | 32595,00 | 6519,00 | 26076,00 | ГиА АНМР |
| 4 | Строительство водозаборного сооружения (скважины) п.Раздольное мкрн.Силикатный | 2015 год | 1109,00 | 1109,00 | 0,00 | ОЖО АНМР |
| 4.1 | Строительство водозаборного сооружения (скважины) п.Раздольное мкрн.Силикатный | 2015 год | 660,00 | 660,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Подключение скважины к электроснабжению | 2015 год | 280,00 | 175,5 | 0,00 |  |
| 4.3 | Подключение скважины к центральному водоводу | 2015 год | 169,00 | 273,5 | 0,00 |  |
|  | Всего по программе: |  | 89280,82 | 20063,7 | 69217,12 |  |
|  | в том числе: | 2015 год | 29085,82 | 8024,7 | 21061,12 |  |
|  |  | 2016 год | 32595,00 | 6519,00 | 26076,00 |  |
|  |  | 2017 год | 27600,00 | 5520,00 | 22080,00 |  |

2. Финансовому управлению администрации Надеждинского муниципального района (Брагина) предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2015-2017 годы»

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая слава».

4. Отделу по информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Щурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района Кузенко Б.А.

Глава администрации Надеждинского

муниципального района						                   А.Н.Губарев