ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

## НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11 ноября 2016 года									№ 23 (э)

на проект постановления администрации Надеждинского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 30.12.2015 № 525 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2016 – 2018 годы»

1. Общие положения.

Настоящее заключение на проект постановления администрации Надеждинского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 30.12.2015 № 525 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2016 – 2018 годы» (далее - проект постановления) подготовлено Контрольно-счетной комиссией Надеждинского муниципального района на основании  п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устава Надеждинского муниципального района, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной комиссии Надеждинского муниципального района, утвержденного решением Думы Надеждинского муниципального района от 15.12.2011 г. № 385.

Для подготовки заключения использованы следующие нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Методические рекомендации Министерства финансов № 09-05-05/48843 от 30.09.2014 г. по составлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Положение о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Надеждинского муниципального района № 1160 от 28.08.2013 года (далее – Порядок);

- Стандарт внешнего муниципального контроля (СВМФК 52) «Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ», утвержден приказом председателя Контрольно-счетной комиссии Надеждинского муниципального района № 8 от 24.09.2013 года.

В адрес Контрольно-счетной комиссии, в соответствии с разделом 4 Порядка, представлен проект постановления.

В составе проекта в качестве обоснования внесения изменений представлена сводная таблица, подготовленная отделом жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района, при этом финансово-экономическое обоснование вносимых изменений документально представлено частично.

В процессе проведения экспертизы внимание уделялось вопросам корректности и логичности предлагаемых изменений; согласованности изменений финансирования программных мероприятий, целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов; целесообразности предлагаемых изменений, устранению или сохранению нарушений и недостатков программы, отмеченных Контрольно-счетной комиссией ранее по результатам экспертизы муниципальной программы.

Выводы сформированы на основании представленных документов и информации.

2. Заключение.

Целью формирования Программы, срок реализации которой составляет три года, в период с 2016 по 2018 годы, является повышение качества жизни населения Надеждинского муниципального района. Для реализации поставленной цели Программой предусмотрено решение двух задач, каждая из которых, в соответствии с Методическими рекомендациями Минфина, является целью подпрограммы:

1. Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района» (далее – подпрограмма № 1);

Цель:	Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителями Надеждинского муниципального района;

2. Подпрограмма № 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Надеждинском муниципальном районе» (далее – подпрограмма № 2).

Цель:	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Надеждинского муниципального района.

Соисполнителями Программы являются два отдела администрации Надеждинского муниципального района:

1) отдел градостроительства и архитектуры;

2) отдел жизнеобеспечения.

Представленный проект постановления предлагает внести изменения, увеличив срок исполнения программы на 1 год, а именно 2015-2019 гг. Соответствующие изменения внесены по всему тексту и в разделы как паспорта, так и самой Программы. При том, что срок действия Программы увеличен, раздел  «Объемы и источники финансирования Программы», уменьшен в целом на общую сумму бюджетных ассигнований 36670,9 тыс. рублей (таблица 1).

Таблица 1 (тыс. рублей)

| № | Подпрограмма | Источник финансирования |  | Всего, тыс. рублей | Объем финансирования, по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 | МБ | утверждено | 57 721,00 | 18 226,00 | 25 795,00 | 13 700,00 | 0,00 |
|  |  |  | проект | 48 491,00 | 18 226,00 | 9 765,00 | 10 700,00 | 9 800,00 |
|  |  |  | изменения | -9 230,00 | 0,00 | -16 030,00 | -3 000,00 | 9 800,00 |
|  |  | КБ | утверждено | 68 380,00 | 20 000,00 | 48 380,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | проект | 48 005,00 | 20 000,00 | 28 005,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | изменения | -20 375,00 | 0,00 | -20 375,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | итого | утверждено | 126 101,00 | 38 226,00 | 74 175,00 | 13 700,00 | 0,00 |
|  |  |  | проект | 96 496,00 | 38 226,00 | 37 770,00 | 10 700,00 | 9 800,00 |
|  |  |  | изменения | -29 605,00 | 0,00 | -36 405,00 | -3 000,00 | 9 800,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 | МБ | утверждено | 8 644,00 | 550,00 | 2 698,00 | 2 698,00 | 2 698,00 |
|  |  |  | проект | 2 050,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | изменения | -6 594,00 | 0,00 | -2 198,00 | -2 198,00 | -2 198,00 |
|  |  | КБ | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | изменения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | итого | утверждено | 8 644,00 | 550,00 | 2 698,00 | 2 698,00 | 2 698,00 |
|  |  |  | проект | 2 050,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | изменения | -6 594,00 | 0,00 | -2 198,00 | -2 198,00 | -2 198,00 |
| 3 | Отдельные мероприятия |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций ОМС | МБ | утверждено | 16 389,20 | 4 097,30 | 4 097,30 | 4 097,30 | 4 097,30 |
|  |  |  | проект | 15 917,30 | 4 097,30 | 3 940,00 | 3 940,00 | 3 940,00 |
|  |  |  | изменения | -471,90 | 0,00 | -157,30 | -157,30 | -157,30 |
|  |  | МБ | утверждено | 82 754,20 | 22 873,30 | 32 590,30 | 20 495,30 | 6 795,30 |
|  |  |  | проект | 66 458,30 | 22 873,30 | 14 205,00 | 15 140,00 | 14 240,00 |
|  |  |  | изменения | -16 295,90 | 0,00 | -18 385,30 | -5 355,30 | 7 444,70 |
|  |  | КБ | утверждено | 68 380,00 | 20 000,00 | 48 380,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | проект | 48 005,00 | 20 000,00 | 28 005,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | изменения | -20 375,00 | 0,00 | -20 375,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | итого | утверждено | 151 134,20 | 42 873,30 | 80 970,30 | 20 495,30 | 6 795,30 |
|  |  |  | проект | 114 463,30 | 42 873,30 | 42 210,00 | 15 140,00 | 14 240,00 |
|  |  |  | изменения | -36 670,90 | 0,00 | -38 760,30 | -5 355,30 | 7 444,70 |

Таблица отражает корректировку в объемах финансирования по годам и его источникам, где в Программу внесены изменения путем уменьшения  в 2017 году мероприятий на общую сумму  38760,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета на сумму 20375,0 тыс. рублей (в основном за счет исключения с проекта финансирования мероприятий по проектированию и строительству разводящих сетей водопровода п. Новый-с. Вольно-Надеждинское 2 очередь).

При анализе вопроса по устранению или сохранению нарушений и недостатков Программы, отмеченных ранее по результатам экспертиз 2015-2016 годов, отметим, что замечания учтены, но не в полном объеме (содержание раздела 9 «Оценка эффективности реализации Программы», содержание годового отчета и другие).

Анализ согласованности изменений финансирования программных мероприятий, целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов показал следующее.

В индикативные показатели внесены изменения, логичные по сути изменения финансового обеспечения, за исключением показателя 1.1 на 2017 год, так как программой на  мероприятие по проведению капитального ремонта сетей и объектов жизнеобеспечения предусмотрено всего  2000,0 тыс. рублей (на ремонт котла в котельной № 15 п. Новый), что не может показать увеличения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отвечающих нормативным требованиям в 2017 году, на 20 единиц (отметим, что в ранее утвержденном варианте на это предусматривалось 13500,0 тыс. рублей).

В ходе проведения экспертизы опять возникли вопросы в части достижения конечных результатов в увязке с целевыми индикаторами, в сравнении со значениями 2015 года, который является базовым. А именно:

- По п. 1.1 приложения 1 к программе показатель отчетного года отражен как «на 84 единицы», при этом количество уже имеющихся объектов не установлено.

- По п. 1.2 приложения 2 показатель отчетного года составляет 100% и определен на 2017 год в полном объеме. Следовательно, в 2018-2019 годах индикатор характеризующий долю домохозяйств расположенных «за линией», обеспеченных централизованным водоснабжением, не актуален.

В качестве финансово-экономических обоснований представлена сводная таблица, составленная отделом жизнеобеспечения, в которой суммы, необходимые для реализации программных мероприятий, частично подтверждаются первичными документами. Так, мероприятие 2.3,  на сумму 500,0 тыс. рублей и мероприятие 4 на сумму 200,0 тыс. рублей финансово не обоснованы.

Плановые показатели финансового обеспечения 2018-2019 гг. также ни чем  не подтверждены. Что касается суммы финансового обеспечения исполнения мероприятия  по капитальному ремонту многоквартирных  домов  в Надеждинском муниципальном районе, на исполнение которого предусмотрено 500,0 тыс. рублей, отметим следующее. Из пояснений отдела жизнеобеспечения, предоставленных в адрес Контрольно-счетной комиссии, установлено, что на начало 2016 года объем муниципального  жилого фонда составляет 34221,0 кв. м. К 2017 году этот показатель не изменился. В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 18.11.2013 года № 411-па «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2014 – 2016 годы» (далее – постановление № 411-па) минимальный взнос составляет 6,57 рублей за 1 кв. м. Соответственно, за 12 месяцев понадобится 2698,0 тыс. рублей. Таким образом, сумма предусмотрена проектом постановления на 2017 год (как, кстати и на 2016 год) в размере 500,0 тыс. рублей не покроет возникшие расходы, и соответственно не позволит исполнить индикативный показатель на 100 %, как это запланировано проектом постановление и отражено в приложении №1 к Программе.

3. Выводы.

Проведя финансово-экономическую экспертизу, Контрольно - счетная комиссия предлагает при принятии решения об утверждении проекта постановления учесть замечания, отраженные в данном заключении, особое внимание следует обратить на индикативные показатели. Принимая во внимание на то, что плановая  сумма финансовых  ассигнований, предусмотренных в данном проекте постановления на 2017 год ,  является недостаточной для достижения цели программы и решения поставленных задач, предлагаем пересмотреть объемы финансового обеспечения.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Надеждинского муниципального района					Е.А. Аносова