Оценка эффективности программ за 2011 год по Надеждинскому муниципальному району

| Наименование программы | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб., за 1-9 мес. | Выполнение за 2011 год, тыс. руб. | Экономия, тыс. руб. | Эффективность Программы (пятибальная система оценки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МЦП «Об энергосбережении и повышении уровня энергетической эффективности Надеждинского муниципального района на 2011-2014 годы» - ХОЗУ | 6554.0 | 618,1 | 3530,4 Будет невыполнено:2200-ОУ эл. проводка 440-ХОЗУ эл. проводка 2000-утепление зданий | 110 т.р. (эл.проводка АНМР) | 1) Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, – 100% (план-100%), 2) Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,- 75% (план -12,5%), 3) Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, – 47,6% (план-14,4%), 4) Экономия электрической энергии в целом по Надеждинскому муниципальному району - перерасход 70,8 тыс. Квт. 5) Экономия тепловой энергии в целом по Надеждинскому муниципальному району – 1,2 тыс. Гкал. 6) Экономия воды в целом по Надеждинскому муниципальному району – 122 м3. Эффективность программы – 4 балла |
| 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в НМР на 2007-2012 годы» | 222,0 | 65,5 | 102 | 120,0 обучены медики по краевой программе бесплатно | 1) Снижено количество погибших в результате ДТП на 1 чел. 2) Снижено количество ДТП на 9 ед. 3) Увеличено кол-во детей, пострадавших в ДТП, на 1 чел. Эффективность программы – 4 балла |
| 3. МЦП «Программа по противопожарной безопасности объектов муниципальных учреждений Надеждинского муниципального района на 2011-2015 годы» | 2332,0 | 1129,1 | 2080 Будет невыполнено:150-ХОЗУ эл. проводка | 53,0 –УК | 1) Число пожаров на объектах муниципальных учреждений НМР - 0 2) Материальных потерь от пожаров на объектах мун. учреждений НМ - 0 3) Число объектов мун. учреждений НМР, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения, - 50% 4) Проведение противопожарных мероприятий (огнезащита, ремонт электропроводки, обучение сотрудников и т.д.) Эффективность программы – 5 баллов |
| 4. МЦП «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в НМР на 2011-2015 годы» | 588,0 | 422,0 | 588,0 |  | 1) Уменьшение числа граждан, совершивших адм. правонарушения, на 3,8 тыс. чел. 2) Уменьшение числа граждан, привлеченных к адм. ответственности, на 3,8 тыс. чел. 3) Уменьшение суммы адм. штрафов, наложенных на правонарушителей, на 796 тыс. руб. 4) Увеличение суммы адм. штрафов, взысканных с правонарушителей, на 292 тыс. руб. Эффективность программы – 5 баллов |
| 5. МЦП «Надеждинский район без наркотиков на 2011-2015 годы» | 306,0 | 227,6 | 306,0 |  | 1) Увеличение числа граждан, потребляющих наркотики, на 4 чел. 2) Число работников, прошедших обучение по профилактике наркомании, – 5 чел. 3) Уменьшение количества лиц, употребляющих наркотики, выявленных при мед. обследовании, на 9 чел. 4) Увеличение числа выявления мест произрастания и уничтожения посевов наркотикосодержащих растений – 0, (2010 год – 0, мест не выявлено) Эффективность программы – 4 балла |
| 6. МЦП «Развитие муниципальной службы в администрации НМР и структурных подразделениях НМР на 2011-2012 годы» | 65,0 | 9,9 | 65,0 |  | 1) Увеличение кол-ва мун. служащих, прошедших обучение, на 1 чел. (план-8 чел., факт-9 чел.) 2) Число жалоб на действия мун. служащего - 1. 3) Сокращение числа текучести – 0 (2010-10 чел., 2011-10 чел.) Эффективность программы – 4 балла |
| 7. МЦП «Создание и развитие системы воспитательной работы «Детство» с учащимися образовательных учреждений НМР на 2011-2015 годы» | 450,2 | 350,2 | 450,2 |  | 1) Увеличение кол-ва учащихся, участвующих в общешкольных мероприятиях, на 380 чел. 2) Увеличение кол-ва учащихся, участвующих в районных мероприятиях, на 349 чел. 3) Увеличение кол-ва учащихся, участвующих в кружках и секциях, на 112 чел. 4) Снижение уровня совершения учащимися преступлений на 53,3% (план- 25%). Эффективность программы – 5 баллов |
| 8. МЦП «Информатизация общеобразовательных учреждений НМР на 2011 год» | 98,8 | 0 | 98,8 |  | 1) Охват обучающихся с использованием ИКТ в образовательном процессе, сети Интернет – 100% 2) Охват обучающихся, заинтересованных в использовании сети Интернет во внеурочное время – 25% Эффективность программы – 5 баллов |
| 9. МЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в НМР на 2011-2013 годы» | 363,1 | 286,9 | 363,1 |  | 1) Увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения среди населения на 1,8% 2) Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения - 32,3 случаев (на уровне 2010 г.) 3) Клиническое излечение туберкулеза – снижено к 2010 году на 0,8% 4) Заболеваемость фиброзно-кавернозным туберкулезом на 100 тыс.населения – 11,9% (на уровне 2010 года) 5) Увеличение доли охвата проф.осмотрами населения на 2,3% Эффективность программы – 4 балла |
| 10. МЦП «Развитие физической культуры и спорта в НМР на 2011-2015 годы» | 4960,2 | 0,570 |  |  | 1) Увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, на 1,5% 2) Увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физкультурой и спортом, на 2% 3) Увеличение количества спортивных объектов – 0 Эффективность программы – 4 балла |
| 11. МЦП «Школьный автобус на 2011-2015 годы» | 3000,0 | 2900,0 | 2900 | 100,0 | 1) Количество срывов учебно-воспитательного процесса по причине поломки (отсутствия) школьных автобусов – 0 2) Количество пропусков учебных занятий учащимися по причине поломки (отсутствия) школьных автобусов - 0 Эффективность программы – 5 баллов |
| 12. МЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей НМР в каникулярное время на 2011 год» | 1840,6 | 1740,0 | 1840 |  | 1) Увеличение охвата детей, обучающихся в школах (14-18 лет), трудоустройством в каникулярное время, на 3,1% 2) Уменьшение охвата детей, обучающихся в школах (1-7 классов), лагерями с дневным пребыванием на 0,5% (план-100%, факт-99,5%, невыполнение-болезнь детей), 3) Снижение уровня заболеваемости детей, обучающихся в школах, до 10% (уровень 2010 года), 4) Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на 50% (план - 50%) Эффективность программы – 4 балла |
| 13. МЦП «Ремонт и содержание муниципальных дорог Надеждинского муниципального района на 2011-2015 годы» | 1444,4 | 0 | 838 | 519,4 по мун. контракту | Капитальный ремонт и содержание дорог п. Морской-п. Мирный 2,2 км. Оценка основных целевых индикаторов будет рассчитываться с 2012 года. |
| 14. МЦП «Газификация Надеждинского муниципального района на период 2011-2015 годы» | 3168,5 | 3168,5 | 3168,5 |  | Разработка схемы газоснабжения Надеждинского муниципального района в 2011 году выполнено. Оценка основных целевых индикаторов будет рассчитываться с 2012 года. |
| 15. МЦП «Почетный гражданин Надеждинского муниципального района на 2010-2012 годы» | 360,0 | 0 | 360,0 |  | 1) Число граждан, получивших доплату за звание «Почетный гражданин Надеждинского муниципального района», -36 чел. 2) Участие почетных граждан Надеждинского муниципального района в мероприятиях способствующих повышению авторитета и престижа Надеждинского муниципального района в Приморском крае, Российской Федерации и за рубежом – 100% 3) Размер денежной выплаты гражданам, имеющим звание «Почётный гражданин Надеждинского муниципального района» - 10000 руб. Эффективность программы – 5 баллов |
| 16. МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Надеждинском муниципальном районе на 2010-2012 годы». | 270,0 | 33,3 | 270,0 |  | 1) Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Надеждинского муниципального района на 5% к 2009 г. 2) Увеличение налоговых поступлений в виде единого налога на вмененный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет Надеждинского муниципального района на 11% к 2009 г. 3) Рост объемов выпуска продукции (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Надеждинского муниципального района на 11% к 2009 г. 4. Создание 82-х новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Надеждинского муниципального района (100%). 5. Увеличение размера среднемесячной заработной платы работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательств на территории Надеждинского муниципального района на 5% к 2009 г. Эффективность программы – 5 баллов |
| 17. МЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Надеждинском муниципальном районе на 2011-2013 годы» | 160,0 | 0 | 160,0 |  | Программа принята 24.08.2011. Оценка основных целевых индикаторов будет рассчитываться с 2012 года. |
| 18. МЦП «Модернизация здравоохранения Надеждинского муниципального района на 2011-2012» | 2700,0 | 0 | 2700 |  | 2700 тыс. руб.- строительство ФАПа в с. Соловей ключ С 2012 года в Программе нет финансирования из местного бюджета. |
| 19. МЦП «Организация Бесплатного питания учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района на 2011 год» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20. МЦП «О противодействии коррупции в администрации НМР и структурных подразделениях администрации НМР на 2011-2012 годы» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21. Районная целевая общественно-социальная программа социальной поддержки старшего поколения, инвалидов и малообеспеченных граждан «Забота» на 2010-2012 годы | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22. МЦП «Развитие конкуренции в Надеждинском муниципальном районе на 2011-2013 годы» | 0 | 0 | 0 |  |  |